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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	                                       п   
	
	№                                    р



[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Раменского городского округа № 14964 от 26.10.2022 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, реализация которых начнется с 01 января 2023 года» и Порядком разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации Раменского городского округа Московской области от 10.02.2020 № 1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 03.11.2022 № 15289, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по взаимодействию со СМИ администрации Раменского            городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление               в официальном печатном издании газете «Родник».
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа Векленко В.Н.



Глава 
Раменского городского округа                                                       В.В.Неволин




Приложение к
Постановлению 
Администрации Раменского городского округа
Московской области
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Муниципальная программа Раменского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»









г. Раменское
2022 год




ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Раменского городского округа В.Н. Векленко

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Цели муниципальной программы 
	1. Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области.
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.

	Перечень подпрограмм 
	Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».
Подпрограмма III«Обеспечивающая подпрограмма».

	Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства федерального бюджета 
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	366 558,85
	234 899,50
	124 158,02
	7 501,33
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 979 381,67
	2 322 434,06
	1 860 297,46
	1 796 650,15
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	1 263 208,44
	382 576,78
	401 331,35
	479 300,31
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	7 826 877,91
	3 157 639,29
	2 385 786,83
	2 283 451,79
	0,00
	0,00



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» (с изменениями от 20.09.2021), нормами и правилами по благоустройству территории Раменского городского округа Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.  Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ являются повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.
В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.

2. Цели муниципальной программы Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

1. Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области.
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. 
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы Раменского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа) являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Раменском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 
 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
 - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
Программа содержит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке.
Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. 
По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:
- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);
- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);
- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;
- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.
Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проектах программ, свободного выражения мнения участниками общественных обсуждений и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту программы. Срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
Муниципальная программа предусматривает мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Администрация Раменского городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.
- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Раменском городском округе, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов. 
Реализация программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды Раменского городского округа, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется по дизайн-проекту и включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству:
-установка детской площадки;
- организация парковки;
- озеленение;
- организация наружного освещения;
- установка информационного стенда;
- устройство контейнерной площадки;
-установка лавочек (скамеек);
-установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя модернизацию существующих и(или) обустройство новых объектов, таких как:
- спортивная площадка (воркаут);
- площадка для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).
В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
В случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство общественных территорий, перечень видов работ, на которые могут быть израсходованы средства, включает:
- разработку проекта благоустройства;
- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость (по вышеуказанным работам, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);
- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;
- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
- благоустройство парковых проездов (дорог);
- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
- благоустройство элементов сопряжения покрытий;
- благоустройство конструкций велопарковок;
- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных ;
- благоустройство систем наружного освещения;
- благоустройство праздничного оформления;
- благоустройство средств размещения информации;
- благоустройство малых архитектурных форм;
- благоустройство въездных групп, стел;
- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).
На работы, указанные в абзацах втором - пятом данного перечня, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект.
Адресный перечень благоустройства общественных территорий по результатам проведенного рейтингового голосования на 2023-2027 годы:
	№ п/п
	Адрес общественной территории
	Год реализации 

	1.
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения  - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	2021 - 2023

	2.
	г. Раменское, Сквер у ДК «Сатурн»
	2023


Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2023 год:
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.14

	2.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.29

	3.
	 Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.17, 15

	4.
	 Раменский г.о, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.8, 9;

	5.
	Раменский г.о., с. Константиново, д.4

	6.
	Раменский г.о, с. Заворово, д.6, 7

	7.
	Раменский г.о, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.48

	8.
	Раменский г.о., д. Нестерово, 3, 18; 

	9.
	Раменский г.о., с. Речицы, ул. Совхозная, д.17;

	10.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.26, 20, 22, 28, 23, 25, 27, 24;

	11.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д.22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Левашова, д.27; 

	12.
	Раменский г.о., р.п. Ильинский, ул. Октябрьская, д.62-70; 

	13.
	Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д.19, 62;

	14.
	Раменский г.о., д.п. Удельная, ул. Горячева, д.15, 21/23; ул. Солнечная, д.2, 6; ул. Шахова, д.1, 3; 

	15.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.1, 3, 5, 7, 9, 23а;

	16.
	Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д.28, 30; 

	17.
	Раменский г.о., д. Тимонино, д.123-124;

	18.
	Раменский г.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская, д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

	19.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д. 258, 259;

	20.
	Раменский г.о., д. Верея, д.303, 303а; 

	21.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Большая Учительская, д.17; 

	22.
	Раменский г.о., с. Строкино, д.1, 3, 5, 7; 

	23.
	Раменский г.о., с. Степановское, д.39, 40, 41;

	24.
	Раменский г.о., п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.5, 8; 

	25.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Космонавтов, д.18, 20/1, 20/2, 20/3 22, 24; 

	26.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красноармейская, д.18, 20; ул. Гурьева, д.11, 13, 13/1, 12/2, 15/1, 15, 15/2, 17, 19;

	27.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Солнцева, д.2, 4, 6, 8, 10; ул. Чугунова, д.11, 11/1;

	28.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.44, 42, 54, 52А, 50, 48, 46, 40;

	29.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Рабочая д.10, 2А, 2; ул. Коминтерна, д.11А, 11, 9, 7; ул. Михалевича, д.33, 35;

	30.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Рабочая, д.12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д.13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33.


Адресный перечень по ремону дворовых территорий на 2023 год:
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	Раменский г.о., п. Гжелка, ул. Центральная, д.2, 6;  

	2.
	Раменский г.о., пос. им. Тельмана, д.20, 21, 16; 


Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве:
	№ п/п
	Адрес дворовой территории

	1.
	Раменский г.о., п. Быково, ул. Леволинейная, д.48 и ул.Опаринская д.1, 3/1, 3/2

	2.
	Раменский г.о., п. Быково, ул. Параллельная, д.10

	3.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Первомайская, д. 33/19Б, 33/19В

	4.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Полевая, д.1,3,5

	5.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1а

	6.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.2

	7.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.15

	8.
	Раменский г.о., п. Быково, ул.Щорса, д.1в

	9.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Советская, д.20, 22, 24, 26 и ул.Параллельная, д.7

	10.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Щорса, д.4а

	11.
	Раменский г.о., р.п.Быково, ул.Прудовая, д.26а

	12.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.1,2,4,5,8

	13.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.3,6,7,9

	14.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.5а

	15.
	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д.д.10,11,12

	16.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.17,21,22

	17.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.д.18,20

	18.
	Раменский г.о., пос. Гжельского кирпичного завода, д.2

	19.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.4,5,6

	20.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.1,2,21

	21.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Речицкий завод, д.д.22

	22.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.д.13,14,15,16

	23.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.22

	24.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная,д.17

	25.
	Раменский г.о., с.Речицы, ул.Совхозная, д.19

	26.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Центральная 6

	27.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Беговая 6

	28.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 30

	29.
	Раменский г.о., пос. совх. "Раменское" ул. Шоссейная д. 27,28

	30.
	Раменский г.о., д. Клишева ул. Центральная 5

	31.
	Раменский г.о., с. Малахово, д. 10

	32.
	Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 4

	33.
	Раменский г.о., с. Новое, ПМК-17, д. 8

	34.
	Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 1

	35.
	Раменский г.о., д. Заболотье, СПТУ -93 д. 3

	36.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Московская, д.4б

	37.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Южная, д.17, 17А, 19

	38.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Октябрьская, д.62-70

	39.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.1, 2, 3

	40.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.4,5,6,10 

	41.
	Раменский г.о., п. Ильиский, ул.Островского, д.7,8,9

	42.
	Раменский г.о., с. Константиново, д.4

	43.
	Раменский г.о., с. Константиново, д.12-13-15

	44.
	Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мичурина, д.4,д.6а, ул. Чурилина,д.7

	45.
	Раменский г.о., п. Кратово,ул. Чурилина,д.4,д.6,д.6а, ул. Старомосковская,д.5/2,д.7,д.9/5,ул. Интернациональная,д.7

	46.
	Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Пионерская, д.48

	47.
	Раменский г.о., с.Заворово, д.5, д. 8

	48.
	Раменский г.о., с.Заворово, д.6, д.7

	49.
	Раменский г.о., с.Заворово, д11, д. 12

	50.
	Раменский г.о.,, пос.Электроизолятор дома №№ 19,62;

	51.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор дома №№ 16,17,18,21;

	52.
	Раменский г.о., д.Антоново дома животноводов №1,2, дом учителей №1

	53.
	Раменский г.о., д.Антоново дом завода Электроизолятор №№ 1,2

	54.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 12,13

	55.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 8,9

	56.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 20,21

	57.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.д. 17,18

	58.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Коммунистическая, д.40/1,40/2

	59.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.34,36,38

	60.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.26,28,30,32; ул.Коммунистическая, д.7а,13,13а,15,15а,16,17,18,18а

	61.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.35,1,5,7,11,13,15,19,17,17а,21

	62.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Космонавтов, д.18,20к1,20к2,20к3,22,24

	63.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Левашова, д.29,29а,31,33,35,37,37а

	64.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Солнцева, д.2,4,6,8,10; ул.Чугунова, д.11,11/1

	65.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.30,24,22,20,18,18а,32,32а; п.Красный Октябрь д.18а,19,20а,21,22а,27,26,25,24,23,34,30,31, 32, 35, 36,43,43а

	66.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.18

	67.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Молодежная, д.29

	68.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.14

	69.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Десантная д.17,15

	70.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Гурьева, д.1,3,5,7,9,23а

	71.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13а, 13

	72.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Красноармейская, д. 6, 4, 2, 10

	73.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Рабочая, д. 12, 19, 14, 16, 18, 20, 26/1; ул. Коминтерна, д. 13, 15, 21, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33

	74.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул.Бронницкая, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,3 3; ул. Красная, д. 17, 18

	75.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.9 ,19

	76.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учителькая д.,5,6,7,8, 

	77.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.10, 11

	78.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.12, 12а

	79.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.15, 20, 21

	80.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Б.Учительская д.17

	81.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Трудовая д.3

	82.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Центральная д.3

	83.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 85

	84.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у дома № 89

	85.
	Раменский г.о., д.Вохринка, у домов № 87,91

	86.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 241

	87.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у домов № 245,249

	88.
	Раменский г.о., с.Рыболово, у дома № 173а

	89.
	Раменский г.о., с. Софьино, у домов № 14д, 14д/1, 14д/2

	90.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 12,14;

	91.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 17; ул. Полевая 51,52; ул.Солнечная 36,38,40;

	92.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Зеленый городок 1,4,5,10,14,16,17;

	93.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Первомайская 10,10А,12;

	94.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. проезд Осипенко 5,6;

	95.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Шахова 7,9; ул. Солнечная 14,16,18;

	96.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Чехова 32;

	97.
	Раменский г.о., п. Удельная, ул. Грибоедова 7,7А,9,9Б;

	98.
	Раменский г.о., с. Ульянино д. 1,2,3,4 

	99.
	Раменский г.о., с. Степановское д. 39,40,41

	100.
	Раменский г.о., с.Быково, ул. Санаторная, д.9,15,16

	101.
	Раменский г.о., п. Кратово, ул.Мира, д.3, д.5

	102.
	Раменский г.о., пос.Электроизолятор, д.28, 30

	103.
	Раменский г.о., с.Строкино, д.1,3,5,7

	104.
	Раменский г.о., д. Островцы, ул. Подмосковная, д.29;

	105.
	Раменский г.о., д. Нестерово, 3, 18;

	106.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.26, 20, 22, 28, 23, 25, 27, 24;

	107.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д.22, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Левашова, д.27;

	108.
	Раменский г.о., п. Гжелка, ул. Центральная, д.2, 6;

	109.
	Раменский г.о., д.п. Удельная, ул. Горячева, д.15, 21/23; ул. Солнечная, д.2, 6; ул. Шахова, д.1, 3;

	110.
	Раменский г.о., д. Тимонино, д.123-124;

	111.
	Раменский г.о., пос. им. Тельмана, д.20, 21, 16;

	112.
	Раменский г.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская, д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

	113.
	Раменский г.о., с. Рыболово, д. 258, 259;

	114.
	Раменский г.о., д. Верея, д.303, 303а;

	115.
	Раменский г.о., п. Родники, ул. Большая Учительская, д.17;

	116.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красноармейская, д.18, 20; ул. Гурьева, д.11, 13, 13/1, 12/2, 15/1, 15, 15/2, 17, 19;

	117.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Десантная, д.44, 42, 54, 52А, 50, 48, 46, 40;

	118.
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Рабочая д.10, 2А, 2; ул. Коминтерна, д.11А, 11, 9, 7; ул. Михалевича, д.33, 35;


Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:
	№ п/п
	Адрес общественной территории (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г. Раменское, Сквер у ДК «Сатурн» 
	2023

	2.
	г. Раменское, Сквер у ДК « Воровского»
	2023

	3.
	р.п. Быково, Парковая зона Быковского пруда
	2023

	4.
	г. Раменское, пешеходная зона ул. Мира
	2024


3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы Раменского городского округа 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Программа включает в себя 3 подпрограммы:
 - Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 
 - Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».
 - Подпрограмма III«Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении Раменского городского округа. Обеспечение благоустройства территорий Раменского городского округа законодательно закреплено также Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулирование дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
Именно поэтому высокие требования предъявляются к уровню благоустройства и санитарного содержания территорий, совершенствованию эстетического вида, созданию гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание и ремонт внутриквартальных проездов являются компетенцией органов местного самоуправления. 
В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию Раменскому городскому округу имиджа чистого, благоустроенного округа, увеличению его привлекательности для жителей и гостей городского округа.
Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем реализации мероприятий по увеличению доли благоустроенных общественных территорий, повышению уровня благоустройства территорий, повышению уровня устройства и капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории Раменского городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное содержание территорий, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств, а также улучшение внешнего облика внутридворовых территорий.
Так же в рамках подпрограммы проводятся мероприятия по проведение капительного ремонта и ремонта подъездов в многоквартирных домах.
Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.
Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.
Жилищным Кодексом Российской Федерации установлены обязательства для собственников помещений в многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в Раменском городском округе необходимо осуществлять программно-целевым методом.
На территории Раменского городского округа администрацией, управляющими компаниями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.
Поставленные цели и задачи подпрограммы будут достигнуты путем повышения уровня благоустройства территорий, повышению уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа, повышению уровня доступной среды для маломобильных групп населения, что позволит увеличить:
- площади территорий Раменского городского округа, содержащихся в надлежащем состоянии;
- повышение уровня энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Раменского городского округа;
- площади зеленых насаждений, находящихся в границах Раменского городского округа;
- протяженности внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
- территории, доступные для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Раменского городского округа;
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»
Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а так же осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Подпрограмма III направлена на обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Раменского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
с обоснованием необходимости их осуществления
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия в совокупности представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач по обеспечению комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории Раменского городского округа.
[bookmark: _Hlk24526978]Подпрограммой I предусмотрена реализация основных мероприятий:
1) Формирование комфортной городской среды. Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.
2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. Мероприятие реализуется по следующим направлениям:
 - обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований;
 - устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».
Данные мероприятия позволят благоустроить общественные территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. 
Подпрограммой II предусмотрена реализация основных мероприятий, которые позволят обеспечить содержание и развитие объектов благоустройства на территории Раменского городского округа:
 - формирование комфортной городской среды. В рамках данного мероприятия осуществляется ремонт дворовых территорий;
 - обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области;
 - создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;
 - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.  
Подпрограммой III предусматривается реализация основного мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 
Выполнение основного мероприятия подпрограммы позволит повысить качество предоставления жилищных услуг.



5. Показатели реализации муниципальной программы Раменского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ 
п/п
	Показатели реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое
 значение на начало реализации муниципальной программы 
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Номер
 основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	F2

	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	F2

	3.
	Количество установленных детских, игровых площадок
	Обращение
	Ед.
	7
	2
	0
	0
	0
	0
	01

	4.
	Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
	Отраслевой 
	Ед.
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	01

	Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Обращение
	Ед.
	4
	5
	0
	0
	0
	0
	F2

	2.
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Отраслевой 
	Кв.м
	13 829,63
	15 676
	0
	0
	0
	0
	01

	3.
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций
	Отраслевой 
	Ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	01

	4.
	Количество приобретенной коммунальной техники
	Отраслевой 
	Ед.
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	01

	5.
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области
	Отраслевой 
	Ед.
	2
	30
	0
	0
	0
	0
	01

	6.
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области
	Отраслевой 
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01

	7.
	Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области
	Отраслевой 
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01

	8.
	Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств
	Отраслевой 
	Кв.м
	8 043 845,99
	8 043 845,99
	8 043 845,99
	8 043 845,99
	0
	0
	01

	9.
	Замена детских игровых площадок 
	Отраслевой 
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01

	10.
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
	Обращение 
	Ед.
	67
	14
	28
	30
	0
	0
	02

	11.
	Количество отремонтированных подъездов в МКД
	Обращение 
	Ед.
	29
	93
	0
	0
	0
	0
	03




6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
Раменского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Ед., не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года
	Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	3.
	Количество установленных детских, игровых площадок
	Ед.
	Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	4.
	Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству
	Ед.
	Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройствусистем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	2.
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Кв.м
	Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов 
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	3.
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций
	Ед.
	Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	4.
	Количество приобретенной коммунальной техники
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	5.
	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	6.
	Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	7.
	Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	8.
	Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств
	Кв.м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Годовая

	9.
	Замена детских игровых площадок  
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Заключенные контракты, акты выполненных работ
	Квартальная

	10.
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
	Ед.
	Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта
	Информация предоставляется фондом капитального ремонта
	Годовая

	11.
	Количество отремонтированных подъездов в МКД
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО
	Информация предоставляется Управляющими компаниями Раменского городского округа
	Годовая



7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
с муниципальным заказчиком подпрограммы

Взаимодействие с муниципальным заказчиком подпрограммы ответственного за выполнение мероприятия осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления администрации Раменского городского округа Московской области по утверждению или внесению изменений в муниципальную программу и формирования оперативных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия:
 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
 - направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы.
8. Состав, форма и сроки
предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы

Для обобщения информации о ходе реализации муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (квартальные и годовой) согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Управление по экономике отчеты о реализации мероприятий программы согласно действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ и формирует в подсистеме ГАСУ МО сведения по отчетам.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в Управление по экономике для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «Комфортная городская среда» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Сектор благоустройства администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	1 041 333,19
	861 333,19
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства федерального бюджета
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Московской области
	250 626,42
	134 166,42
	116 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	572 977,82
	509 437,82
	63 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области", с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. 
По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта среды на территории Московской области.
Подпрограммой I предусмотрена реализация основных мероприятий:
1) Формирование комфортной городской среды. 
В рамках данного мероприятия с 2021-2023 гг реализуется проект  по благоустройству объекта культурного наследия регионального значения - Усадьба «Раменское»: парк XVIII - XIX вв., начала XX в. В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ:
 - сохранение существующей дорожно-тропиночной сети (после проведения натурного обследования территории), находящейся в хорошем состоянии, а также ремонт и устройство дополнительных дорожек (по возможности). Работы будут производиться с сохранением существующего рельефа и с применением экологически чистых материалов, в соответствии с действующими нормами и правилами;
 - устройство места для кормления белок и птиц;
 - устройство маршрутов для скандинавской ходьбы; 
 - частичная замена покрытий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, существующей дорожно-тропиночной сети;
 - ремонт существующих детских площадок с заменой оборудования и покрытия;
 - сохранение существующей площадки для аттракционов за исключением замены покрытия в местах прокладки новых коммуникаций (при возможности);
 - организация зоны отдыха (смотровые площадки; места отдыха у воды (при возможности);
 - установка МАФ (скамьи, урны, беседки);
 - устройство спортивных площадок;
 - устройство сцены для массовых мероприятий;
 - устройство ограждения по периметру парка;
 - устройство спортивной площадки для катания на коньках;
 - приспособление территории для ее использования маломобильными группами населения; 
 - организация ливневого стока;
 - устройство наружного освещения объекта и архитектурно-художественной подсветки мест массовых мероприятий и общественных пространств;
 - устройство сетей связи (ретрансляционная система, система безопасности и видеонаблюдения, wi-fi);
 - установку туалетных модулей и пр.
Окончательный состав мероприятий, габариты и площадь проектируемых объектов определяется проектом.
Мероприятие направленно на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории Раменского городского округа.
2) Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. 
Данное мероприятие позволит благоустроить общественные территории Раменского городского округа, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. 


Приложение 1
к подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
«Комфортная городская среда»

	№     п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2023-2027
	Итого
	708 694,40
	528 694,40
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа". МБУ "Содержание и благоустройство", Территориальные управления Раменского городского округа
	1. Количество благоустроенных общественных территорий;
2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	240 796,32
	124 336,32
	116 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	250 169,13
	186 629,13
	63 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2023-2027
	Итого
	448 694,40
	448 694,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	72 576,32
	72 576,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	158 389,13
	158 389,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	2023-2027
	Итого
	260 000,00
	80 000,00
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	168 220,00
	51 760,00
	116 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	91 780,00
	28 240,00
	63 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого
	332 638,79
	332 638,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Территориальные управления Раменского городского округа
	1. Количество установленных детских, игровых площадок;
2. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству.

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9 830,10
	9 830,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	322 808,69
	322 808,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований 
	2023-2027
	Итого
	17 710,00
	17 710,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 313,00
	5 313,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	12 397,00
	12 397,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2023-2027
	Итого
	15 057,05
	15 057,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 517,10
	4 517,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 539,95
	10 539,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.3.
	Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2023-2027
	Итого
	299 871,74
	299 871,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ "Содержание и благоустройство", Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	299 871,74
	299 871,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого
	1 041 333,19
	861 333,19
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	250 626,42
	134 166,42
	116 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	572 977,82
	509 437,82
	63 540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	






Приложение 2
к подпрограмме I

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I
«Комфортная городская среда»

	Наименование мероприятий  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых  ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Средства федерального бюджета
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 217 728,95тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 217 728,95 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего: 72 576,32тыс.руб. в т.ч.:
2023 год –  72 576,32тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год –  0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 158 389,13тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 158 389,13 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год –  0,00тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  168 220,00тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 51 760,00 тыс.руб.
2024 год – 116 460,00 тыс.руб.
2025 год –  0,00 тыс.руб.
2026 год –  0,00тыс.руб.
2027 год – 0,00тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 91 780,00 тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 28 240,00 тыс.руб.
2024 год – 63 540,00 тыс.руб. 
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 5 313,00 тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 5 313,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 12 397,00 тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 12 397,00 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  4 517,10тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 4 517,10 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	
	Всего: 10 539,95 тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 10 539,95 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	Средства бюджета Раменского городского округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  299 871,74  тыс.руб. в т.ч.:
2023 год – 299 871,74 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3 
к подпрограмме I

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» 
ПО ПОДПРОГРАММЕ I «Комфортная городская среда»

	№ п/п  
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего    (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

	1.
	Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	X
	Итого
	260 000,00
	80 000,00
	180 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	168 220,00
	51 760,00
	116 460,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	91 780,00
	28 240,00
	63 540,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	0,00
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 240,00
	0,00
	28240
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Московской области
	90 580,00
	51 760,00
	38 820,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	49 420,00
	28 240,00
	21 180,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Московской области
	25 880,00
	0,00
	25 880,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 120,00
	0,00
	14 120,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	X
	Итого
	15 057,05
	15 057,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 517,10
	4 517,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 539,95
	10 539,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Московской области
	1 517,10
	1 517,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 539,95
	3 539,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Московской области
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 000,00
	7 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	X
	Итого
	299 871,74
	299 871,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	299 871,74
	299 871,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	82 533,70
	82 533,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	31 105,16
	31 105,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	35 973,12
	35 973,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	130 718,51
	130 718,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	19 541,25
	19 541,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Приложение 4 
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения  - Усадьба «Раменское»: парк XVIII – XIX вв., начала XX в.
	1 ед.
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2022 - 15.10.2023
	18.10.2023
	448 694,40
	0,00
		Итого
	448 694,40
	448 694,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	217 728,95
	217 728,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	72 576,32
	72 576,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	158 389,13
	158 389,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




Приложение 5 
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Сквер у ДК Воровского, г. Раменское, ул. Воровского, д.4
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2023 - 15.10.2023
	18.10.2023
	80 000,00
	0,00
		Итого
	80 000,00
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	28 240,00
	28 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Зона отдыха у Ильинского пруда, р.п. Ильинский, г.о. Раменский
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2024 - 15.10.2024
	18.10.2024
	80 000,00
	0,00
		Итого
	80 000,00
	0,00
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	51 760,00
	0,00
	51 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	28 240,00
	0,00
	28 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Сквер «Сказка » по адресу: Раменский г.о., п. Удельная, ул. Горячева, д.19
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2024 - 15.10.2024
	18.10.2024
	40 000,00
	0,00
		Итого
	40 000,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	25 880,00
	0,00
	25 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	14 120,00
	0,00
	14 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Сквер у ДК Орбита по адресу: г. Раменское, ул. Гурьева 1А
	1 ед.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2024 - 15.10.2024
	18.10.2024
	60 000,00
	0,00
		Итого
	60 000,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	38 820,00
	0,00
	38 820,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	21 180,00
	0,00
	21 180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Приложение 6
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведе-ния работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Раменский г.о., д.Островцы: ул.Подмосковная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	4435,72
	0,00
		Итого
	4 435,72
	4 435,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	1 330,71
	1 330,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	3 105,01
	3 105,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Раменский г.о., д.Сельцо: ул.Западная
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	180,28
	0,00
		Итого
	180,28
	180,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	54,08
	54,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа
	126,20
	126,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Раменский г.о., с.Верхнее Мячково: ул.Первомайская
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	441,05
	0,00
		Итого
	441,05
	441,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	132,31
	132,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа
	308,74
	308,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Орловка
	1ед.
	Работы по благоустройст-ву
	02.02.2023-30.09.2023
	01.10.2023
	10 000,00
	0,00
		Итого
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского городского округа
	7 000,00
	7 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Приложение 7
к подпрограмме I

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)»

	№
п/п
	Наименование
объекта/адрес   
	Мощность / прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предель-ная стоимость объекта строи-тельства (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Быково, Раменский г.о., п.Быково, ул.Праволинейная, ул.Леволинейная 
	1200м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	84 946,70
	2 413,00
		Итого
	82 533,70
	82 533,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	2 292,35
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	120,65
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	82 533,70
	82 533,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Есенинская Раменский  г.о., п.Кратово, ул. 42 км парковка, ул.Гагарина
	440м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	22 384,84
	2 392,78
		Итого
	19 992,06
	19 992,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	2 273,14
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	119,64
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	19 992,06
	19 992,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ипподром, Раменский г.о., г.Раменское, ул.Сафоновский пр-д, ул.Железнодорожная
	1856м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	19 075,06
	3 648,00
		Итого
	15 427,06
	15 427,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	3 465,60
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	182,40
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	15 427,06
	15 427,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Кратово Раменский г.о., п.Кратово, ул.Центральная, ул. К.Маркса
	1350м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	18 048,29
	2 067,23
		Итого
	15 981,06
	15 981,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	1 963,87
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	103,36
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	15 981,06
	15 981,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Раменское Раменский г.о., г.Раменское, ул.Октябрьская, ул.Вокзальная, ул.Ногина, ул.Революции
	1800м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	72 467,01
	6 384,00
		Итого
	66 083,01
	66 083,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	6 064,80
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	319,20
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	66 083,01
	66 083,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Удельная Раменский г.о., п.Удельная, ул.Южный проспект, ул.Октябрьская, ул.Интернациональная
	1400м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	21 351,25
	1 810,00
		Итого
	19 541,25
	19 541,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	1 719,50
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	90,50
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	19 541,25
	19 541,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Фабричная Раменский г.о., г.Раменское, Фабричный проезд, ул.Октябрьская
	800м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	48 750,61
	4 560,00
		Итого
	44 190,61
	44 190,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	4 332,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	228,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	44 190,61
	44 190,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.
	Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ильинская Раменский г.о., п.Ильинский, ул.Московская, ул.Опаленной Юности, ул.Праволинейная, ул. 8 Марта, ул.Братьев Волковых
	5230м.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2023-20.12.2023
	21.12.2023
	33 495,16
	2 390,00
		Итого
	31 105,16
	31 105,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	2 270,50
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	119,50
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	31 105,16
	31 105,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.
	Сквер у ДК Воровского, г.Раменское, ул.Воровского, д.4
	1 ед.
	Разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства
	10.03.2023 – 15.10.2023
	18.10.2023
	5 017,83
	0,00
		Итого
	5 017,83
	5 017,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	00,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского  городского округа
	5 017,83
	5 017,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	6 785 544,72
	2 296 306,10
	2 205 786,83
	2 283 451,79
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области
	115 932,43
	100 733,08
	7 698,02
	7 501,33
	0,00
	0,00
	

	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 406 403,85
	1 812 996,24
	1 796 757,46
	1 796 650,15
	0,00
	0,00
	

	Внебюджетные источники
	1 263 208,44
	382 576,78
	401 331,35
	479 300,31
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Важнейшей задачей администрации Раменского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных и дворовых территорий.
Целью подпрограммы II является создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области.
Задачами подпрограммы является: 
- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;
- эффективность расходования бюджетных средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.
Для решения поставленных задач, подпрограммой II предусмотрена реализация основных мероприятий, которые позволят обеспечить содержание и развитие объектов благоустройства на территории Раменского городского округа:
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области;
- Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;
- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 



Приложение 1
к подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
 за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2023-2027
	Итого
	32 500,00
	32 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Количество благоустроенных дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	21 027,50
	21 027,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 472,50
	11 472,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	32 500,00
	32 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	21 027,50
	21 027,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 472,50
	11 472,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области 
	2023-2027
	Итого
	5 458 464,28
	1 870 873,32
	1 793 795,48
	1 793 795,48
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа, МБУ «Содержание и благоустройство», МАУ «Дирекция парков Раменского городского округа»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	1. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта;
2. Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций;
3.Количество приобретенной коммунальной техники;
4.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области;
5.Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области;
6.Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области;
7.Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств;
8.Замена детских игровых площадок. 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	74 607,25
	73 005,25
	801,00
	801,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 383 857,03
	1 797 868,07
	1 792 994,48
	1 792 994,48
	0,00
	0,00
	
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	84 551,31
	30 067,31
	27 242,00
	27 242,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа, МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 827,97
	1 827,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	82 723,34
	28 239,34
	27 242,00
	27 242,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2027
	Итого
	540,00
	540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	349,38
	349,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	190,62
	190,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.3.
	Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого
	2 403,00
	801,00
	801,00
	801,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 403,00
	801,00
	801,00
	801,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.4.
	Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники
	2023-2027
	Итого
	73 712,53
	73 712,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	70 026,90
	70 026,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	3 685,63
	3 685,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2.5.
	Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	2 709 282,27
	903 094,09
	903 094,09
	903 094,09
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 709 282,27
	903 094,09
	903 094,09
	903 094,09
	0,00
	0,00
	
	

	2.6.
	Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)
	2023-2027
	Итого
	1 129 096,50
	376 365,50
	376 365,50
	376 365,50
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 129 096,50
	376 365,50
	376 365,50
	376 365,50
	0,00
	0,00
	
	

	2.7.
	Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха 
	2023-2027
	Итого
	216 897,60
	72 299,20
	72 299,20
	72 299,20
	0,00
	0,00
	МАУ «Дирекция парков Раменского городского округа»
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	216 897,60
	72 299,20
	72 299,20
	72 299,20
	0,00
	0,00
	
	

	2.8.
	Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)
	2023-2027
	Итого
	268 322,64
	89 440,88
	89 440,88
	89 440,88
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	268 322,64
	89 440,88
	89 440,88
	89 440,88
	0,00
	0,00
	
	

	2.9.
	Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2023-2027
	Итого
	973 658,43
	324 552,81
	324 552,81
	324 552,81
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство», МАУ «Дирекция парков Раменского городского округа»,
Территориальные управления Раменского городского округа
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	973 658,43
	324 552,81
	324 552,81
	324 552,81
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	1 137 720,44
	341 152,78
	358 691,35
	437 876,31
	0,00
	0,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы

	
	
	
	Внебюджетные источники
	1 137 720,44
	341 152,78
	358 691,35
	437 876,31
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.
	Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	1 137 720,44
	341 152,78
	358 691,35
	437 876,31
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	1 137 720,44
	341 152,78
	358 691,35
	437 876,31
	0,00
	0,00
	
	

	4.
	Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  
	2023-2027-
	Итого
	156 860,00
	51 780,00
	53 300,00
	51 780,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации Раменского городского округа
	Количество отремонтированных подъездов в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20 297,68
	6 700,33
	6 897,02
	6 700,33
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 074,32
	3 655,67
	3 762,98
	3 655,67
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	125 488,00
	41 424,00
	42 640,00
	41 424,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.1.
	Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2027
	Итого
	156 860,00
	51 780,00
	53 300,00
	51 780,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20 297,68
	6 700,33
	6 897,02
	6 700,33
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 074,32
	3 655,67
	3 762,98
	3 655,67
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	125 488,00
	41 424,00
	42 640,00
	41 424,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	2023-2027
	Итого
	6 785 544,72
	2 296 306,10
	2 205 786,83
	2 283 451,79
	0,00
	0,00
	Х
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	115 932,43
	100 733,08
	7 698,02
	7 501,33
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	5 406 403,85
	1 812 996,24
	1 796 757,46
	1 796 650,15
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	1 263 208,44
	382 576,78
	401 331,35
	479 300,31
	0,00
	0,00
	
	



Приложение 2
к подпрограмме II

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	Наименование мероприятий  подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  21 027,50 тыс.руб.
2023 год – 21 027,50 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:  11 472,50 тыс.руб.
2023 год – 11 472,50 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  1 827,97тыс.руб.
2023 год – 1 827,97 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:  82 723,34 тыс.руб.
2023 год – 28 239,34 тыс.руб.
2024 год – 27 242,00 тыс.руб.
2025 год – 27 242,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  349,38 тыс.руб.
2023 год – 349,38 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:  190,62 тыс.руб.
2023 год – 190,62 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 2 403,00 тыс.руб.
2023 год – 801,00 тыс.руб.
2024 год – 801,00 тыс.руб.
2025 год – 801,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  70 026,90 тыс.руб.
2023 год – 70 026,90 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего:  3 685,63 тыс.руб.
2023 год – 3 685,63 тыс.руб.
2024 год – 0,00 тыс.руб.
2025 год – 0,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий 
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 2 709 282,27 тыс.руб.
2023 год – 903 094,09 тыс.руб.
2024 год – 903 094,09 тыс.руб.
2025 год – 903 094,09 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 1 129 096,50 тыс.руб.
2023 год – 376 365,50 тыс.руб.
2024 год – 376 365,50 тыс.руб.
2025 год – 376 365,50тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха 
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 216 897,60 тыс.руб.
2023 год – 72 299,20 тыс.руб.
2024 год – 72 299,20 тыс.руб.
2025 год – 72 299,20 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  268 322,64 тыс.руб.
2023 год – 89 440,88 тыс.руб.
2024 год – 89 440,88 тыс.руб.
2025 год – 89 440,88 тыс.руб.
2026 год – 0,00  тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	Средства бюджета Раменского городского округа 
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 973 658,43 тыс.руб.
2023 год – 324 552,81 тыс.руб.
2024 год – 324 552,81 тыс.руб.
2025 год – 324 552,81 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области
	Внебюджетные источники
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего:  1 137 720,44 тыс.руб.
2023 год – 341 152,78 тыс.руб.
2024 год – 358 691,35 тыс.руб.
2025 год – 437 876,31тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	Средства бюджета Московской области
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из решения задач на предстоящий период
	Всего: 20 297,68 тыс.руб.
2023 год – 6 700,33 тыс.руб.
2024 год – 6 897,02 тыс.руб.
2025 год – 6 700,33 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	
	Всего: 11 074,32 тыс.руб.
2023 год – 3 655,67 тыс.руб.
2024 год – 3 762,98 тыс.руб.
2025 год – 3 655,67 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.

	
	Внебюджетные источники
	
	Всего:  125 488,00 тыс.руб.
2023 год – 41 424,00 тыс.руб.
2024 год – 42 640,00 тыс.руб.
2025 год – 41 424,00 тыс.руб.
2026 год – 0,00 тыс.руб.
2027 год – 0,00 тыс.руб.



Приложение 3 
к подпрограмме II

Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления» 
ПО ПОДПРОГРАММЕ II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п  
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Всего    (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

	1.
	Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	X
	Итого
	84 551,31
	30 067,31
	27 242,00
	27 242,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 827,97
	1 827,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	82 723,34
	28 239,34
	27 242,00
	27 242,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Средства бюджета Московской области
	1 827,97
	1 827,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	997,34
	997,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 436,91
	478,97
	478,97
	478,97
	0,00
	0,00

	1.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	777,09
	259,03
	259,03
	259,03
	0,00
	0,00

	1.5.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	60 747,00
	20 249,00
	20 249,00
	20 249,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	645,00
	215,00
	215,00
	215,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	6 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	1.10.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 620,00
	1 540,00
	1 540,00
	1 540,00
	0,00
	0,00

	2.
	Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий 
	X
	Итого
	2 709 282,27
	903 094,09
	903 094,09
	903 094,09
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	2 709 282,27
	903 094,09
	903 094,09
	903 094,09
	0,00
	0,00

	2.1.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	97 545,54
	32 515,18
	32 515,18
	32 515,18
	0,00
	0,00

	2.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	30 871,80
	10 290,60
	10 290,60
	10 290,60
	0,00
	0,00

	2.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	61 479,09
	20 493,03
	20 493,03
	20 493,03
	0,00
	0,00

	2.4.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	60 851,94
	20 283,98
	20 283,98
	20 283,98
	0,00
	0,00

	2.5.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	55 818,39
	18 606,13
	18 606,13
	18 606,13
	0,00
	0,00

	2.6.
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	44 097,60
	14 699,20
	14 699,20
	14 699,20
	0,00
	0,00

	2.7.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	47 733,00
	15 911,00
	15 911,00
	15 911,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 580 877,00
	526 959,00
	526 959,00
	526 959,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	68 566,14
	22 855,38
	22 855,38
	22 855,38
	0,00
	0,00

	2.10.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	59 567,97
	19 855,99
	19 855,99
	19 855,99
	0,00
	0,00

	2.11.
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	61 299,48
	20 433,16
	20 433,16
	20 433,16
	0,00
	0,00

	2.12.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 850,00
	7 950,00
	7 950,00
	7 950,00
	0,00
	0,00

	2.13.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	48 986,85
	16 328,95
	16 328,95
	16 328,95
	0,00
	0,00

	2.14.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	135 524,73
	45 174,91
	45 174,91
	45 174,91
	0,00
	0,00

	2.15.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	99 204,00
	33 068,00
	33 068,00
	33 068,00
	0,00
	0,00

	2.16.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	23 995,74
	7 998,58
	7 998,58
	7 998,58
	0,00
	0,00

	2.17.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	71 433,00
	23 811,00
	23 811,00
	23 811,00
	0,00
	0,00

	2.18.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	137 580,00
	45 860,00
	45 860,00
	45 860,00
	0,00
	0,00

	3.
	Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства)
	X
	Итого
	1 129 096,50
	376 365,50
	376 365,50
	376 365,50
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	1 129 096,50
	376 365,50
	376 365,50
	376 365,50
	0,00
	0,00

	3.1.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	45 900,00
	15 300,00
	15 300,00
	15 300,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	57 613,95
	19 204,65
	19 204,65
	19 204,65
	0,00
	0,00

	3.3.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	47 515,92
	15 838,64
	15 838,64
	15 838,64
	0,00
	0,00

	3.4.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	13 954,50
	4 651,50
	4 651,50
	4 651,50
	0,00
	0,00

	3.5.
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	55 909,05
	18 636,35
	18 636,35
	18 636,35
	0,00
	0,00

	3.6.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	102 015,39
	34 005,13
	34 005,13
	34 005,13
	0,00
	0,00

	3.7.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	430 634,88
	143 544,96
	143 544,96
	143 544,96
	0,00
	0,00

	3.8.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	71 993,28
	23 997,76
	23 997,76
	23 997,76
	0,00
	0,00

	3.9.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	48 508,35
	16 169,45
	16 169,45
	16 169,45
	0,00
	0,00

	3.10.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	35 459,07
	11 819,69
	11 819,69
	11 819,69
	0,00
	0,00

	3.11.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	80 046,00
	26 682,00
	26 682,00
	26 682,00
	0,00
	0,00

	3.12.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	75 796,11
	25 265,37
	25 265,37
	25 265,37
	0,00
	0,00

	3.13.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	63 750,00
	21 250,00
	21 250,00
	21 250,00
	0,00
	0,00

	4.
	Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды)
	X
	Итого
	268 322,64
	89 440,88
	89 440,88
	89 440,88
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	268 322,64
	89 440,88
	89 440,88
	89 440,88
	0,00
	0,00

	4.1.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	10 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	30 423,87
	10 141,29
	10 141,29
	10 141,29
	0,00
	0,00

	4.3.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	21 645,00
	7 215,00
	7 215,00
	7 215,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	43 131,00
	14 377,00
	14 377,00
	14 377,00
	0,00
	0,00

	4.6.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	39 487,50
	13 162,50
	13 162,50
	13 162,50
	0,00
	0,00

	4.7.
	
	МКУ "ТУ Чулковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	24 131,43
	8 043,81
	8 043,81
	8 043,81
	0,00
	0,00

	4.8.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	94 503,84
	31 501,28
	31 501,28
	31 501,28
	0,00
	0,00

	5.
	Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	X
	Итого
	973 658,43
	324 552,81
	324 552,81
	324 552,81
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	973 658,43
	324 552,81
	324 552,81
	324 552,81
	0,00
	0,00

	5.1.
	
	МКУ "ТУ "Быково"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	25 337,70
	8 445,90
	8 445,90
	8 445,90
	0,00
	0,00

	5.2.
	
	МКУ "ТУ Верейское""
	Средства бюджета Раменского городского округа
	33 988,80
	11 329,60
	11 329,60
	11 329,60
	0,00
	0,00

	5.3.
	
	МКУ "ТУ Вялковское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	48 423,96
	16 141,32
	16 141,32
	16 141,32
	0,00
	0,00

	5.4.
	
	МКУ "ТУ Гжельское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	41 100,00
	13 700,00
	13 700,00
	13 700,00
	0,00
	0,00

	5.5.
	
	МКУ "ТУ Ильинский"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	26 574,36
	8 858,12
	8 858,12
	8 858,12
	0,00
	0,00

	5.6.
	
	МКУ "ТУ Кратово"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	146 915,73
	48 971,91
	48 971,91
	48 971,91
	0,00
	0,00

	5.7.
	
	МКУ "ТУ Кузнецовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	52 446,57
	17 482,19
	17 482,19
	17 482,19
	0,00
	0,00

	5.8.
	
	МБУ "Содержание и благоустройство"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	312 564,00
	104 188,00
	104 188,00
	104 188,00
	0,00
	0,00

	5.9.
	
	МКУ "ТУ Новохаритоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	27 390,00
	9 130,00
	9 130,00
	9 130,00
	0,00
	0,00

	5.10.
	
	МКУ "ТУ Островецкое"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	31 511,49
	10 503,83
	10 503,83
	10 503,83
	0,00
	0,00

	5.11.
	
	МАУ "Дирекция парков Раменского городского округа"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	4 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00
	0,00

	5.12.
	
	МКУ "ТУ Родники"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	16 469,10
	5 489,70
	5 489,70
	5 489,70
	0,00
	0,00

	5.13.
	
	МКУ "ТУ Рыболовское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	14 058,00
	4 686,00
	4 686,00
	4 686,00
	0,00
	0,00

	5.14.
	
	МКУ "ТУ Сафоновское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	28 200,00
	9 400,00
	9 400,00
	9 400,00
	0,00
	0,00

	5.15.
	
	МКУ "ТУ Софьинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	27 522,00
	9 174,00
	9 174,00
	9 174,00
	0,00
	0,00

	5.16.
	
	МКУ "ТУ Удельная"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	27 600,00
	9 200,00
	9 200,00
	9 200,00
	0,00
	0,00

	5.17.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	11 543,40
	3 847,80
	3 847,80
	3 847,80
	0,00
	0,00

	5.18.
	
	МКУ "ТУ Ульянинское"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	35 134,95
	11 711,65
	11 711,65
	11 711,65
	0,00
	0,00

	5.19.
	
	МКУ "ТУ "Юго - западное"
	Средства бюджета Раменского городского округа
	62 378,37
	20 792,79
	20 792,79
	20 792,79
	0,00
	0,00



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «Обеспечивающая подпрограмма» 

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа

	Источники финансирования подпрограммы, в т.ч. по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс.руб.): 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	Всего по подпрограмме, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского городского округа Московской области

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления – это важная часть в осуществлении деятельности и работы местных органов в создании организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а также осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Целью подпрограммы III является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы необходимо обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Приложение 1
к подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление содержания территорий администрации Раменского городского округа
	Х

	
	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Всего по подпрограмме:
	2023-2027 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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