	 [image: РаменскийГО-на бланк ч-белый]
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	__06-10-2025________________ 
	
	              № __4417__________



           
[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в муниципальную программу Раменского муниципального округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного      самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области», постановлением администрации Раменского муниципального округа от 05.03.2025 № 978 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Раменского муниципального округа Московской области», в целях повышения эффективности муниципального управления, осуществления бюджетного процесса и управления финансами на территории Раменского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Раменского муниципального округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации Раменского городского округа от 03.11.2022 № 15288 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Раменского городского округа Московской области от 14.02.2023 № 425, от 16.03.2023 № 806, от 28.06.2023 № 2310, от 27.07.2023 № 2703, от 29.09.2023           № 3578, от 13.11.2023 № 4179, от 27.12.2023 № 4970, от 29.02.2024 № 718, от 17.04.2024 № 1402, от 14.06.2024 № 2110,  от 19.09.2024 № 3815, от 06.11.2024         № 4529, от 28.12.2024 № 5854, постановлениями администрации Раменского муниципального округа от 21.02.2025 № 780, от 27.03.2025 № 1330, от 15.05.2025   № 2032, от 23.06.2025 № 2653), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
          2.  Муниципальному автономному учреждению «Раменский Медиацентр» Раменского муниципального округа (Скороспелова М.А.) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РАММЕДИА» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://ramnews.ru.
        3.  Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
          4.   Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Раменского муниципального округа  Ефремова С.А.  



Глава Раменского муниципального округа                                                Э.В. Малышев






































А.А. Трушков
8(496)461-40-56



Приложение к
постановлению 
Администрации Раменского муниципального округа
Московской области
от______________№____________                                
                   







Муниципальная программа Раменского муниципального округа Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и
отрасли обращения с отходами»



г. Раменское
2025 год



1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Раменского муниципального округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы Раменского муниципального округа Ефремов С.А.

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.
2. Обеспечение качественными услугами водоотведения.
3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
4. Снижение объемов захоронения ТКО.
5. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
6. Развитие сфер газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики.
7. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления.
8. Создание условий для эффективной работы организаций жилищно – коммунального хозяйства. 

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма I «Чистая вода»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	2. Подпрограмма II «Системы водоотведения»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	
	2. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения) на территории Раменского муниципального округа.

	
	3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей Раменского муниципального округа за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	
	4. Развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории Раменского муниципального округа.

	
	5. Реализация мероприятий направлена на обеспечение рационального потребления топливно – энергетических ресурсов на территории Раменского муниципального округа.

	
	6. Развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливнозаправочного комплекса, а так же на упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории Раменского муниципального округа.

	
	7. Реализация мероприятий направлена на создание условий, обеспечивающих деятельность органа местного самоуправления, в сфере жилищно – коммунального хозяйства на территории Раменского муниципального округа.

	
	8. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно – коммунального хозяйства на территории Раменского муниципального округа.

	Источники финансирования муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

2028 год



	Средства бюджета Московской области
	
5 651 710,62

	52 921,71
	12 557,75
	146 569,75
	1 684 342,50
	3 755 318,91
	0,00

	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	313 041,97
	37 163,96
	20 173,53
	81 423,20
	106 873,19
	67 408,09
	0,00

	Внебюджетные источники
	793 785,82
	202 718,60
	168 118,60
	166 711,42
	128 118,60
	128 118,60
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	6 758 538,41
	292 804,27
	200 849,88
	394 704,37
	1 919 334,29
	3 950 845,60
	0,00




2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Раменского муниципального округа Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающей население жизненно     важными услугами. Оказание услуг тепло - водоснабжения и водоотведения, осуществляется посредством эксплуатации    системы коммунального хозяйства, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов        водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов.
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство инженерных объектов с применением современных технологий обеспечит надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей на этапе распределения энергетических      ресурсов за счет организации максимально эффективной инфраструктуры. К основным проблемным вопросам отрасли     следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений.
Уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным. Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе сельских населенных пунктов. За счет реализации мероприятия по развитию системы газоснабжения планируется            практически полностью обеспечить потребность муниципального населения. 
В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Цели программы:
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием             перспективных технологий водоподготовки.
2. Обеспечение качественными услугами водоотведения.
3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
4. Снижение объемов захоронения ТКО.
5. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ
6. Развитие сфер газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики.
7. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения                 деятельности организаций органов местного самоуправления.
8. Создание условий для эффективной работы организаций жилищно – коммунального хозяйства.

3. Инерционный прогноз развития сферы жилищно – коммунального хозяйства 
с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Муниципальная программа Раменского муниципального округа Московской области «Развитие инженерной                       инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее – программа) предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Раменского муниципального округа Московской области,          а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
В процессе реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»     до  2023 года:
- созданы и восстановлены объекты очистки сточных вод  - 4 ед., суммарной производительностью 58,9 тыс. 
куб. м.;
- созданы и восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры – 23 ед.;
- доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек достигла 96%.
Объекты коммунальной инфраструктуры Раменского муниципального округа Московской области в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды             при транспортировке. 
Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 привлечения заемных средств. Привлечение заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить       издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Характеристика текущего состояния сферы, основные проблемы в жилищно - коммунальном хозяйстве Раменского  муниципального округа определяют стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:
- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе программ комплексного развития    систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды      деятельности по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, на основе схем тепло-,              водоснабжения и водоотведения.

4. Целевые показатели муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
	№ 
п/п
	Наименование целевых
показателей
	Тип
 показателя
	Ед. 
изм.
	Базовое
значение
	Планируемое значение по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер
подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки

	1.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения
	Муниципальный
	%
	96,38
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Управление капитального строительства
	1.02.01
1.02.02
1.02.04
1.02.05
1.02.07

	2.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на содержание и ремонт шахтных колодцев на территории округа
	Муниципальный
	%
	97,37
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	МКУ ТУ Раменского муниципального округа
	1.02.06


	2. Обеспечение качественными услугами водоотведения

	1
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод
	Муниципальный
	%
	0
	100
	100
	100
	0
	
0

	
         0

	АО «Раменский водоканал»
	2.01.01
2.02.01

	3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.

	1.
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 
	Муниципальный
	ед.
	13
	7
	5
	7
	7
	8
	0
	Управление капитального строительства, МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа», АО «Раменская теплосеть», АО «Раменский водоканал»
	3.01.01
3.01.07
3.01.26
3.01.30
3.02.01

	2
	Количество построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	Муниципальный
	метр
	0
	0
	220
	220
	0
	0
	0
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»
	3.02.06
3.02.08


	3.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	
Отраслевой
	%
	33,3
	66,7
	100
	100
	100
	100
	0
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»
	3.05.01
3.05.02

	4. Снижение объемов захоронения ТКО 

	1.
	Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами
	Муниципальный
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление капитального строительства
	4.03.01

	5. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

	1.
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	Отраслевой

	%
	47,00
	50,00
	51,78
	60,00
	62,00
	64,00
	0
	Муниципальные учреждения Раменского муниципального округа
	5.01.11

	2.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Отраслевой

	%
	97,41
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0
	Муниципальные учреждения Раменского муниципального округа
	5.01.10

	3.
	Бесхозяйные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов, признанные муниципальной собственностью
	Муниципальный
	Ед.
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	Управление муниципальным имуществом
	5.01.51

	4.
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Государственная программа

	%
	38,51
	54,01
	56,72
	60,00
	70,00
	75,00
	0
	Ресурсоснабжающие организации
	5.02.01

	5.
	Доля оборудованных муниципальных квартир автоматизированной системой контроля за газовой безопасностью
	Муниципальный
	%
	60,96
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»
	5.02.02

	6.
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	Государственная программа

	%
	15,78
	16,28
	16,16
	19,00
	20,00
	22,00
	0
	Управляющие          компании Раменского        муниципального округа
	5.03.01

	6. Развитие сфер газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики 

	1.
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек
	Муниципальный
	%
	96
	97
	98
	99
	100
	100
	0
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»
	6.01.02

	7. Создание условий для эффективной работы организаций жилищно – коммунального хозяйства

	1.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Муниципальный
	%
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	Контрольное управление администрации Раменского муниципального округа, МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»
	 8.01.02
 8.01.04
8.01.18
8.01.19
8.02.05



5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы 
Раменского муниципального округа Московской области
 «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения
	

%
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям.
	Сводный отчет о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств
	Годовая

	2.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на содержание и ремонт шахтных колодцев на территории округа
	

%
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям.
	Сводный отчет о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств
	Ежеквартальная

	3.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод
	

%
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям.
	Сводные отчеты от ресурсоснабжающих организаций, Акты выполненных работ
	Годовая

	4.
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры
	
Ед.
	Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории Раменского муниципального округа.  
	Сводные отчеты от ресурсоснабжающих организаций, Акты выполненных работ
	Годовая

	5.
	Количество построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	метр
	Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных сетей теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.  
	Сводные отчеты от ресурсоснабжающих организаций, Акты выполненных работ
	Ежеквартальная

	6.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области
	

%
	Д =  (Астс+Авс и во+Апкр)*100%
3                               , где
Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Астс  – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

	Акты выполненных работ, 
оказанных услуг
	Ежеквартальная

	7.
	Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами
	
Ед.
	Определяется на основании данных о количестве объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО)  построенных, отремонтированных, реконструированных на территории Раменского муниципального  округа.  
	Акты выполненных работ
	Годовая

	8.
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)
	

%
	Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:
Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;
Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;
Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица
	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области
	Ежеквартальная

	9.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	

%
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица
	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;
Государственная автоматизированная система «Управление».
	Ежеквартальная

	10.
	Бесхозяйные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов, признанные муниципальной собственностью
	

Ед.
	Определяется на основании данных о количестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов, выявленных и поставленных на учет с последующим признанием муниципальной собственности.
	Информация предоставляется ресурсоснабжающими организациями, Администрацией Раменского муниципального округа
	Ежеквартальная

	11.
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	

%
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица

	Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
	Ежеквартальная

	12.
	Доля оборудованных муниципальных квартир автоматизированной системой контроля за газовой безопасностью
	

%
	Д = К*100%
          Кобщ , где 
Д – доля оборудованных жилых помещений (квартир) многоквартирных домов автоматизированной системой контроля за газовой безопасностью;
К – количество муниципальных квартир, оборудованных автоматизированной системой контроля за газовой безопасностью;
Кобщ – общее количество муниципальных квартир, расположенных на территории Раменского муниципального округа Московской области.

	Информация предоставляется МКУ «Содержание муниципального имущества Раменского муниципального округа», на основании актов выполненных работ
	Ежеквартальная

	13.
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	

%
	Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:
Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;
Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; 
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица
	Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
	Ежеквартальная

	14.
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек
	

%
	Усп = Ч3 / Ч4 x 100%, где:
Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек (уровень газификации сельских населенных пунктов). Единица измерения процент;
Ч3 - число газифицированных сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица;
Ч4 - общее число сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица.
	Ведомственная отчетность ГУП ГХ Московской области «Мособлгаз» по численности сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по численности сельских населенных пунктов Московской области
	Ежеквартальная

	15.
	Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

%
	Рассчитывается как отношение фактических расходов к плановым показателям.
	Сводный отчет о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств
	Ежеквартальная



6. Перечень мероприятий подпрограммы I
«Чистая вода»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	 
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 
 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027год
	2028год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 02  
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	207 380,54
	29 787,45 
	5 541,39
	135 524,65
	17 236,37
	19 290,68
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	116 664,05  
	21 692,71 
	0,00
	94 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
90 716,49

	8 094,74
	5 541,39
	
40 553,31

	17 236,37
	19 290,68
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01.    Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2023-2028
	Итого
	24 606,53
	22 526,25
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	21 692,71
	21 692,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	2 913,82
	833,54
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы  объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие 02.02.  
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2023-2028
	Итого
	121 291,66
	0,00
	0,00
	121 291,66
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской 
области
	94 971,34
	0,00
	0,00
	94 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского 
муниципального округа


	26 320,32
	0,00
	0,00
	26 320,32
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано 
объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	Х
	
Х

	Всего
	2023 год
	2024 год
	в том числе:
	
	
2027 год
	
2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого 2025 год
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	2026 год
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	1.3.
	 Мероприятие 02.04.
 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
	2023-2028
	Итого
	3 974,60
	3 974,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «ТУ Кратово» 

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	3 974,60
	3 974,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат не предусмотрен




	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	
	
2027 год
	
2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	2026 год
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	- 
	-
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 
	-
	

	1.4.
	Мероприятие 02.05. 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	АО «Раменский водоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	 -
	2
	0
	 0
	 0
	0 
	0
	 0
	 0
	0
	

	1.5.
	Мероприятие 02.06. 
Содержание и ремонт шахтных колодцев









	2023-2028
	Итого
	29 994,48
	3 286,60
	3 461,11
	4 973,99
	9 149,10
	9 123,68
	0,00
	Территориальные управления Раменского муниципального округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа

	29 994,48
	3 286,60
	3 461,11
	4 973,99
	9 149,10
	9 123,68
	0,00
	

	
	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	270
	28
	42
	191
	0
	0
	0
	191
	9
	0
	0
	

	1.6.
	Мероприятие 02.07 
Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения
	2023-2028
	Итого
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	Администрация Раменского муниципального округа



	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского
  муниципального    
  округа
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	

	
	Количество построенных участков водопровода, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	Итого 2024
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 
	Итого
	207 380,54
	29 787,45
	5 541,39
	135 524,65
	17 236,37
	19 290,68
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	116 664,05  
	21 692,71 
	0,00
	94 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского
  муниципального    
  округа
	90 716,49
	8 094,74
	5 541,39
	40  553,31
	17 236,37
	19 290,68
	0,00
	



6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.01. подпрограммы I «Чистая вода»

	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)
	1500 куб. м./сут.
	Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы)
	20.01.2018 - 29.11.2024
	30.11.2024
	134 767,35
	110 160,82
	Итого:
	24 606,53
	22 526,25
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	105 522,80
	Средства бюджета Московской области
	21 692,71
	21 692,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 638,02
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 913,82
	833,54
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию
	110 160,82
	Итого:
	24 606,53
	22 526,25
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	105 522,80
	Средства бюджета Московской области
	21 692,71
	21 692,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	4 638,02
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 913,82
	833,54
	2 080,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


6.2.  Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.02. подпрограммы I «Чистая вода»
	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес 
объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023 тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на
ВНС-203 в д.п. Кратово
	40
куб. м./час
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию

	20.07.2024 - 29.11.2025
	30.11.2025
	25 450,00
	0,00
	Итого:
	25 450,00
	0,00
	0,00
	25 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета 
Московской области
	19 927,34
	0,00
	0,00
	19 927,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	5 522,66
	0,00
	0,00
	5 522,66
	0,00
	0,00
	0,00
	

	

22


	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВНС-217 в д.п. Кратово
	50
куб. м./час

	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию

	20.07.2024 - 29.11.2025

	30.11.2025

	95 841,66

	0,00
	
Итого:
	95 841,66
	0,00
	0,00
	95 841,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства 
бюджета 
Московской области
	75 044,00
	0,00
	0,00
	75 044,00
	0,00
	0,00

	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета 
Раменского  муниципального  округа

	20 797,66

	0,00

	0,00
	20 797,66
	0,00

	0,00

	0,00
	

	Всего по мероприятию
	Итого:
	121 291,66
	0,00
	0,00
	121 291,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета  Московской области
	94 971,34
	0,00
	0,00
	94 971,34
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета 
Раменского  муниципального  округа
	26 320,32
	0,00
	0,00
	26 320,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




6.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.07. подпрограммы I «Чистая вода»

	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Сеть водоснабжения по адресу: д. Торопово Раменского м.о.
	150 пог.м. 
	Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы)
	01.05.2025–
29.11.2027
	29.11.2027
	27 513,27
	0,00
	Итого:
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию
	0,00
	Итого:
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	0,00

	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	0,00
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	27 513,27
	0,00
	0,00
	9 259,00
	8 087,27
	10 167,00
	0,00
	




6.4. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного 
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1
	02
	01
	Построены и реконструированы  объекты водоснабжения муниципальной собственности
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов водоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	2.
	1
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано 
объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве приобретенных, введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности 

	3.
	1
	02
	05
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов питьевого водоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	4.
	1
	02
	06
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве шахтных колодцев, отремонтированных на территории Раменского муниципального округа.

	5.
	1
	02
	07
	Количество построенных участков водопровода
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных участков водопровода на территории Раменского муниципального округа.



6.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы I «Чистая вода»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 02.01.    
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2028 годы
	Всего: 21 692,71 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 21 692,71 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	
	Всего: 2 913,82 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 833,54 тыс. руб.
2024 год – 2080,28 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.02.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2028 годы
	Всего: 94 971,34 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0, 00 тыс. руб.
2025 год – 94 971,34 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	
	Всего: 26 320,32 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 26 320,32 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.04.
Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки



	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 3 974,60 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 3 974,60 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.06. 
Содержание и ремонт шахтных колодцев
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	Нормативный метод
	Всего: 29 994,48  тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 3 286,60 тыс. руб.
2024 год – 3 461,11  тыс. руб.
2025 год – 4 973,99 тыс. руб.
2026 год – 9 149,10 тыс. руб.
2027 год – 9 123,68 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.07. 
Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	Нормативный метод
	Всего: 27 513,27 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00  тыс. руб.
2025 год – 9 259,00 тыс. руб.
2026 год – 8 087,27 тыс. руб.
2027 год – 10 167,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.



6.6. Распределение бюджетных средств между МКУ «Территориальные управления»
подпрограмма I «Чистая вода»

	№ п/п
	Название мероприятия подпрограммы
	Получатель бюджетных средств 
	Источник финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев
	X
	Итого
	29 994,48
	3 286,60
	3 461,11
	4 973,99
	9 149,10
	9 123,68
	0,00

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
29 994,48

	3 286,60
	3 461,11
	
4 973,99

	9 149,10
	9 123,68
	0,00

	1.1.
	
	МКУ «ТУ Вялковское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 639,41
	0,00
	0,00
	546,47
	546,47
	546,47
	0,00

	1.2.
	
	МКУ «ТУ Гжельское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	250,63
	250,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МКУ «ТУ Гжель»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
1 638,85

	0
	488,39
	
0,00

	575,23
	575,23
	0,00

	1.3.
	
	МКУ «ТУ Кузнецовское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
2 157,01

	0,00
	398,00
	
551,03

	603,99
	603,99
	0,00

	1.4.
	
	МКУ «ТУ Юго – Западное»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
7 275,33

	1 568,13
	1 680,60
	
0,00

	2 013,30
	2 013,30
	0,00

	1.5.
	
	МКУ «ТУ Рыболовское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 329,58
	0,00
	0,00
	568,93
	884,05
	876,60
	0,00

	1.6.
	
	МКУ «ТУ Софьинское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	7 082,75
	648,00
	621,86
	1 955,78
	1 937,54
	1 919,57
	0,00

	1.7.
	
	МКУ «ТУ Ульянинское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	4 012,35
	819,84
	0,00
	1 064,17
	1 064,17
	1 064,17
	0,00

	1.8.
	
	МКУ «ТУ Чулковское»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	1 135,09
	0,00
	272,26
	287,61
	287,61
	287,61
	0,00

	1.9.
	
	МКУ «ТУ Кратово»
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	2 473,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1 236,74
	1 236,74
	0,00



7. Перечень мероприятий подпрограммы II
«Системы водоотведения»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 
 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01.
 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	4 996 712,75
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	1 316 931,76
	3 620 307,99
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской
области

	4 887 867,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 303 762,45
	3 584 104,91
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского
муниципального округа 

	49 372,39
	0,00
	0,00
	0,00
	13 169,31
	36 203,08
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	59 473,00
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. 
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	2023-2028
	Итого
	4 996 712,75
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	1 316 931,76
	3 620 307,99
	0,00
	АО «Раменский водоканал»

Администрация Раменского муниципального округа


	
	
	
	Средства бюджета Московской
области

	4 887 867,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 303 762,45
	3 584 104,91
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского
муниципального округа 

	49 372,39
	0,00
	0,00
	0,00
	13 169,31
	36 203,08
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	59 473,00
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2.
	Основное мероприятие 02. 
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х 

	
	
	
	Внебюджетные средства
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01.  
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности 
	2023-2028
	Итого
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	АО «Раменский водоканал»

	
	
	
	Внебюджетные средства
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед..
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 Итого по подпрограмме
	Итого
	5 019 039,75
	45 000,00
	20 000,00
	16 800,00
	1 316 931,76
	3 620 307,99
	0,00
	Х

	
	Средства бюджета Московской
области

	4 887 867,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 303 762,45
	3 584 104,91
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского
муниципального округа 
	49 372,39
	0,00
	0,00
	0,00
	13 169,31
	36 203,08
	0,00
	

	
	Внебюджетные средства

	81 800,00
	45 000,00
	20 000,00
	16 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



7.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.01. подпрограммы II «Системы водоотведения»
	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток смет
ной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Модернизация очистных сооружений г.Раменское
МО, м.о. Раменский, д. Клишева, ул. 8 Марта. д.1
	58000 м3/сутки
	Модернизация
	2023 - 2027 гг.
	2027г
	6 490 910,27

	0,00
	Итого:
	
4 975 758,75
	
1 719,00
	
20 000,00
	
16 800,00
	
1 316 931,76
	
3 620 307,99
	
0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
4 887 867,36
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
1 303 762,45
	
3 584 104,91
	
0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального
округа
	

49 372,39
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

13 169,31
	

36 203,08
	
0,00

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники





	

38 519,00
	

1 719,00
	

20 000,00
	

16 800,00
	

0,00
	

0,00
	
0,00


	

	2.
	Модернизация очистных сооружений п..Гжельский кирпичный завод
	м3/сутки
	Модернизация
	2023г.
	2023г.
	11 225,00
	0,00
	Итого:
	11 225,00
	11 225,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	11 225,00
	11 225,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Модернизация очистных сооружений с.Новохаритоново
	м3/сутки
	Модернизация
	2023г.
	2023г.
	9 729,00
	0,00
	Итого:
	9 729,00
	9 729,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	9 729,00
	9 729,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Всего по мероприятию: 
	Итого:
	4 996 712,75
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	1 316 931,76
	3 620 307,99
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	
4 887 867,36
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
1 303 762,45
	
3 584 104,91
	
0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального
округа
	
49 372,39
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
13 169,31
	
36 203,08
	
0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	59 473,00
	22 673,00
	20 000,00
	16 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



7.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.01. подпрограммы II «Системы водоотведения» 

	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Модернизация канализационного коллектора к очистным сооружениям г. Раменское
	 м3/сутки
	модернизация
	2023г.
	2023г.
	7 143,00
	0,00
	Итого:
	7 143,00
	7 143,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	7 143,00
	7 143,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Модернизация КНС - 204
	 м3/сутки
	модернизация
	2023г.
	2023г.
	15 184,00
	0,00
	Итого:
	15 184,00
	15 184,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	15 184,00
	15 184,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Всего по мероприятию: 
	Итого:
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники
	22 327,00
	22 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



7.3. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы II «Системы водоотведения» 

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного 
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2
	01
	01
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности
	ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов очистки сточных вод на территории Раменского муниципального округа.

	2
	2
	02
	01
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции
	ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций на территории Раменского муниципального округа.




7.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник 
финансирования
	Расчет необходимых финансовых  ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 01.01. 
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	Средства бюджета
Московской области

	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 – 2028 годы
	Всего: 4 887 867,36 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 1 303 762,45 тыс. руб.
2027 год – 3 584 104,91 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета Раменского муниципального
округа

	
	

	
	
	
	Всего: 49 372,39 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 13 169,31 тыс. руб.
2027 год – 36 203,08 тыс. руб. 
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Внебюджетные 
источники
	Инвестиционная программа АО «Раменский водоканал»
	Всего: 59 473,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 22 673,00 тыс. руб.
2024 год – 20 000,00 тыс. руб.
2025 год – 16 800,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.01.  
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности 
	Внебюджетные 
источники
	Инвестиционная программа АО «Раменский водоканал»
	Всего: 22 327,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 22 327,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.


подпрограммы II «Системы водоотведения»

8. Перечень мероприятий подпрограммы III
«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное 
мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения  на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	891 740,64
	63 965,36
	101 000,00
	174 653,29
	280 875,06
	271 246,93
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	351 442,28
	0,00
	0,00
	
28 337,20

	151 891,08
	171 214,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	87 095,80
	0,00
	0,00
	34 316,09
	40 865,38
	
11 914,33

	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	453 202,56
	63 965,36
	101 000,00
	112 000,00
	88 118,60
	88 118,60
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. 
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения  муниципальной собственности
	2023-2028
	Итого
	
714 814,39

	63 965,36
	101 000,00
	
112 000,00

	166 602,10
	271 246,93
	0,00
	Управление капитального строительства,
АО «Раменская теплосеть»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	244 591,36
	0,00
	0,00
	0,00
	73 377,36
	171 214,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	17 020,47
	0,00
	
0,00

	0,00
	5 106,14
	11 914,33
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	453 202,56
	63 965,36
	101 000,00
	112 000,00
	88 118,60
	88 118,60
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы  объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.


	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	0,00
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	2
	2
	3
	0
	0
	0
	3
	4
	4
	0
	

	1.2.
	Мероприятие 01.07. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
муниципальной собственности   
	2023-2028
	Итого
	136 463,51
	0,00
	0,00
	36 190,55
	100 272,96
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области


	106 850,92
	0,00
	0,00
	28 337,20
	78 513,72
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	29 612,59
	0,00
	00,00
	7 853,35
	21 759,24
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие 01.26. 
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2023-2028
	Итого
	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы  объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.





	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	1.4
	Мероприятие
01.30.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2023-2028
	Итого
	20 462,74
	0,00
	0,00
	20 462,74
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	20 462,74
	0,00
	0,00
	20 462,74
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	0,00
	0.00
	0,00
	

	2.
	Основное
 мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	447 521,37
	93 753,24
	63 156,60
	46 546,43
	204  065,10
	40 000,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	147 781,93
	0,00
	12 557,75
	6 761,21
	128 462,97
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	40 956,18
	0,00
	3 480,25
	1 873,80
	35 602,13
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	258 783,26
	93 753,24
	47 118,60
	37 911,42
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01.
 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности

	2023-2028
	Итого
	258 783,26
	93 753,24
	47 118,60
	37 911,42
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	АО «Раменская теплосеть», 
АО «Раменский 
водоканал»

	
	
	
	Внебюджетные источники
	258 783,26
	93 753,24
	47 118,60
	37 911,42
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	18
	5
	5
	2
	0
	0
	0
	2
	3
	3
	0
	

	2.2.
	Мероприятие 02.06. 
Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2028
	Итого
	16 038,00
	0,00
	16 038,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского  
муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12 557,75
	0,00
	12 557,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа

	3 480,25
	0,00
	3 480,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Строительство участков
тепловых сетей котельной 
«Рыболово», метр
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	220
	-
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.3.
	Мероприятие 02.08. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2024-2028
	Итого
	172 700,11
	0,00
	0,00
	8 635,01
	164 065,10
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского 
муниципального округа» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	135 224,18
	0,00
	0,00
	6 761,21 
	128 462,97
	0,00
	000
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа

	37 475,93
	0,00
	0,00
	1 873,80
	35 602,13
	0,00
	0,00
	

	
	Строительство участков тепловых сетей в м.о. Раменский с.Быково «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	3.
	Основное 
мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	2023-2028
	Итого
	13 350,00
	8 750,00
	0,00
	4 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	13 350,00
	8 750,00
	0,00
	4 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	2023-2028
	Итого
	8 560,00
	3 960,00
	0,00
	4 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа (2023 г.)

МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Раменского городского округа (2023 г.)
	8 560,00
	3 960,00
	0,00
	4 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных округов, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.2.
	Мероприятие 05.02.
Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности




	2023-2028
	Итого
	4 790,00
	4 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа (2023 г.)

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского городского округа (2023 г.)
	4 790,00
	4 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы объекты  коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	1 352 612,01
	166 468,60
	164 156,60
	
225 799,72

	
484 940,16

	
311 246,93

	
0,00

	Х

	
	Средства бюджета Московской области
	
499 224,21

	0,00
	12 557,75
	
35 098,41

	
280 354,05

	
171 214,00

	
0,00

	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	
141 401,98

	8 750,00
	3 480,25
	
40 789,89

	
76 467,51

	
11 914,33

	
0,00

	

	
	Внебюджетные источники
	711 985,82
	157 718,60
	148 118,60
	149 911,42
	128 118,60
	128 118,60
	0,00
	










8.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия  01.01. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники 
финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для  теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, муниципальное поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения)
	 30 Гкал/час
	Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы)
	20.01.2018-30.11.2025
	30.11.25
	324 154,78
	62 542,95
	Итого:
	
261 611,83

	0,00
	0,00
	
0,00

	78 483,50
	183 128,33
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	59 413,10
	Средства бюджета Московской области
	244 591,36

	0,00
	0,00
	
0,00

	73 377,36
	171 214,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	3 129,85
	Средства бюджета Раменского муниципального округа

	17 020,47
	0,00
	0,00
	

0,00


	5 106,14
	11 914,33
	0,00
	

	2.
	Модернизация котельной «Холодово» с выполнением проектных работ (техническое перевооружение РТХ)

	135,21 Гкал/час
	Модернизация
	2023
	2023
	15826,37
	0,00
	Итого:
	15 826,37
	15 826,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	15 826,37
	15 826,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Модернизация автоматики безопасности котлов в котельной «Рыбхоз», пуско-наладочные работы
	2,29 Гкал/час
	Модернизация
	2023
	2023
	3500,00
	0,00
	Итого:
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	3 500,00
	3 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Разработка проектной документации по модернизации котельной «в/ч №16660» в г.п. Удельная с заменой котлов ДКВР
	25,92 Гкал/час
	Проектные и изыскательские работы
	2023
	2023
	4614,55
	0,00
	Итого:
	4 614,55
	4 614,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	4 614,55
	4 614,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная с заменой котлов ДКВР (I этап)
	25,92 Гкал/час
	Модернизация
	2023
	2023
	40024,44
	0,00
	Итого:
	40 024,44
	40 024,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	40 024,44
	40 024,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котла ПТВМ-30М №3 котельной «Восточная»
	120,84 Гкал/час
	Модернизация
	2024
	2024
	17 000,00
	0,00
	Итого:
	17 000,00
	0,00
	17 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	17 000,00
	0,00
	17 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7.
	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»

	120,84 Гкал/час
	Модернизация
	2024
	2024
	47 000,00
	0,00
	Итого:
	47 000,00
	0,00
	47 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	47 000,00
	0,00
	47 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.
	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная с заменой котлов ДКВР (II этап)
	25,92 Гкал/час
	Модернизация
	2024
	2024
	35 000,00
	0,00
	Итого:
	35 000,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	35 000,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.
	Разработка проектной документации по модернизации котельной Быковского д/дома в п. Быково ул. Прудовая с заменой 3-х котлов «ОРЭ1-95» и увеличением мощности на 10%
	3,0 Гкал/час
	Проектные и изыскательские работы
	2024
	2024
	2 000,00
	0,00
	Итого:
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10.
	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1  в котельной «Восточная»


	120,84 Гкал/час
	Модернизация
	2025
	2025
	17 000,00
	0,00
	Итого:
	17 000,00
	0,00
	0,00
	17 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	17 000,00
	0,00
	0,00
	17 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11.
	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельная «Дружба»
	42,92 Гкал/час
	Модернизация
	2025
	2025
	40 000,00
	0,00
	Итого:
	40 000,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	40 000,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12.
	Модернизация котельной Быковского д/дома в п. Быково с заменой 3-х котлов «ОРЭ1-95» и увеличением мощности на 10%
	3,0 Гкал/час
	Модернизация
	2025
	2025
	20 000,00
	0,00
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13.
	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1»  (I этап)
	4,8 Гкал/час
	Модернизация
	2025
	2025
	35 000,00
	0,00
	Итого:
	35 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	35 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14.
	Модернизация (замена) сетевых насосов,  котельная  «Восточная» Д630/90-4шт.
	120,84 Гкал/час
	Модернизация
	2026
	2026
	20 000,00
	0,00
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	

	15.
	Модернизация котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея с заменой 2-х котлов «Универсал-6» и увеличением мощности на 2,0 Гкал/час с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проектной документации.
	0,92 Гкал/час
	Модернизация
	2026

	2026

	20 000,00
	0,00
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	20 000,00
	0,00
	0,00
	

	16.
	Разработка проектной документации по модернизации котельной в п. Дубки с. Строкино

	4,8 Гкал/час
	Проектные и изыскательские работы
	2026
	2026
	1 000,00
	0,00
	Итого:
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	
0,00

	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	

	17.
	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (II этап)
	4,8 Гкал/час
	Модернизация
	2026
	2026
	35 000,00
	0,00
	Итого:
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	

	18.
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной «Никитское»

	0,86 Гкал/час
	Модернизация
	2026
	2026
	12 118,60
	0,00
	Итого:
	12 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	12 118,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	12 118,60
	0,00
	0,00
	

	19.
	Модернизация котельной «РМЗ» с выполнением проектных, изыскательских и экспертных работ


	39,9 Гкал/час
	Модернизация
	2027
	2027
	20 000,00
	0,00
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	

	20.
	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 котельная «Восточная»
	120,84 Гкал/час
	Модернизация
	2027
	2027
	12 000,00
	0,00
	Итого:
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	

	21.
	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов  в котельной «Москворецкая» 


	1,8 Гкал/час
	Модернизация
	2027
	2027
	10 000,00
	0,00
	Итого:
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	

	22.
	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов  в котельной  «ПМК-17» 
	4,8 Гкал/час
	Модернизация
	2027
	2027
	10 000,00
	0,00
	Итого:
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	

	23.
	Разработка проектной документации по модернизации котельной «Геопром» в п. Опытное поле
	3,0 Гкал/час
	Проектные и изыскательские работы
	2027
	2027
	1 118,60
	0,00
	Итого:
	1 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 118,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	1 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 118,60
	0,00
	

	24.
	Модернизация котельной в п. Дубки с. Строкино (I этап)


	4,8 Гкал/час
	Модернизация
	2027
	2027
	35 000,00
	0,00
	Итого:
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:                                                                                                                                                                                                                        
	Итого:
	714 814,39
	63 965,36
	101 000,00
	112 000,00
	166 602,10
	271 246,93
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	244 591,36
	0,00
	0,00
	0,00
	73 377,36
	171 214,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	17 020,47
	0,00
	0,00
	0,00
	5  106,14
	11 914,33
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	453 202,56
	63 965,36
	101 000,00
	112 000,00
	88 118,60
	88 118,60
	0,00
	





8.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.07. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ 
п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023     год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	 Строительство БМК  на 2 МВт по адресу: м.о. Раменский, с.Быково «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)


	 2 МВт
	Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы)
	2025
	22.05.2024 – 
30.05.2026
	68 231,75
	0,00
	Итого:
	68 231,75
	0,00
	0,00
	3 411,58
	64 820,17
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 425,46
	0,00
	0,00
	2 671,27
	50 754,19
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального  округа
	14 806,29
	0,00
	0,00
	740,31
	14 065,98
	0,00
	0,00
	

	2
	Строительство
 БМК  на 2 МВт по адресу: м.о. Раменский, д. Верея
(в т.ч. ПИР)
	 2 МВт
	Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы)
	2025
	22.05.2024 – 
30.05.2026
	68 231,76
	0,00
	Итого:
	68 231,76
	0,00
	0,00
	32 778,97
	35 452,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 425,46
	0,00
	0,00
	25 665,93
	27 759,53
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	14 806,30
	0,00
	0,00
	7 113,04
	7 693,26
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию
	Итого:
	136 463,51
	0,00
	0,00
	36 190,55
	100 272,96
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	106 850,92
	0,00
	0,00
	28 337,20
	78 513,72
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального 
округа
	29 612,59
	0,00
	0,00
	7 853,35
	21 759,24
	0,00
	0,00
	



8.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 01.26. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники 
финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 гкал/час для  теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: МО, муниципальное поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение к системам газоснабжения и электроснабжения)



	 30 Гкал/час
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	28.06.2025-30.11.2025
	30.11.25
	20 000,00
	0,00
	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Раменского муниципального округа


	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	

	
                                                                                                                                  Всего по мероприятию:


	Итого:
	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	20 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	






8.4. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.01. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ 
(тыс. руб.)
	Профинанссировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023     год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Строительство теплосети от проектируемой ТК по ул. Мира до ТК-85б ул. Чугунова. Перемычка между котельной "РАТЕКС" и котельной «Холодово» 
	Протяженность
 0,32 км
	Строительство
	2023
	2023
	7 071,45
	0,00
	Итого:
	7 071,45
	7 071,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	7 071,45
	7 071,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Строительство тепловой сети от существующей ТК до котельной, расположенной в п. Софьино, ул. Овражная с выполнением проектных работ
	Протяженность 
1,004 км,              0,505 км,                0,505 км.
	Строительство
	2023
	2023
	17 588,64
	0,00
	Итого:
	17 588,64
	17 588,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	17 588,64
	17 588,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Модернизация теплосети от ТК-2 до ЦТП №4 котельная «Дружба»




	Протяженность 
0,640 км,           0,006 км,            0,3284 км.
	Модернизация
	2023
	2023
	13 535,80
	0,00
	Итого:
	13 535,80
	13 535,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	13 535,80
	13 535,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Модернизация теплосети  от ТК-1 до ТК-6 котельной «Константиново», с. Константиново 
	Протяженность
 0,9977 км,           0,045 км,            0,036 км.
	Модернизация
	2023
	2023
	20 105,80
	0,00
	Итого:
	20 105,80
	20 105,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 105,80
	20 105,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.
	Модернизация участка тепловой сети от ТК-111а до ТК-114 ул. Красноармейская, Приборостроителей (ЦАТП) котельная "РПЗ"
	Протяженность 
0,084 км,  0,24 км.
	Модернизация
	2023
	2023
	5 851,55
	0,00
	Итого:
	5 851,55
	5 851,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	5 851,55
	5 851,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.
	Модернизация магистрального участка т/с от ТК-10 до ТК-12 ул. Коммунистическая котельная «Холодово»
	Протяженность 
0,278 км
	Модернизация
	2024
	2024
	19 000,00
	0,00
	Итого:
	19 000,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	19 000,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7.
	Модернизация тепловой сети от ТК4-10б до ТК5-95 ул. Михалевича котельная «РМЗ»
	Протяженность 
0,214 км.
	Модернизация
	2024
	2024
	8 118,60
	0,00
	Итого:
	8 118,60
	0,00
	8 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	8 118,60
	0,00
	8 118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.
	Модернизация магистрального участка т/с от ТК-12 до ТК-15 ул. Коммунистическая котельная «Холодово»
	Протяженность 
0,396 км
	Модернизация
	2025
	2025
	9 911,42
	0,00
	Итого:
	9 911,42
	0,00
	0,00
	9 911,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	9 911,42
	0,00
	0,00
	9 911,42
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.
	Модернизация тепловых сетей от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проекта
	Протяженность
 0,064 км,          0,088 км,        0,020 км.
	Модернизация
	2025
	2025
	8 000,00
	0,00
	Итого:
	8 000,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	8 000,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10.
	Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная «Холодово»

	Протяженность
 0,108 км,    0,0254 км, 0,0496 км.
	Модернизация
	2026
	2026
	18 000,00
	0,00
	Итого:
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	

	11.
	Модернизация т/с от ТК-30 ул. Гурьева д. 10, до ТК-35 ул. Красноармейская д. 14 котельная «РПЗ»








	Протяженность 
0,108 км,   0,092 км,  0,096 км,     0,254 км,  0,120 км.
	Модернизация
	2026
	2026
	10 000,00
	0,00
	Итого:
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	

	12.
	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1
	Протяженность 
1,510 км
	Модернизация
	2026
	2026
	12 000,00
	0,00
	Итого:
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	

	13.
	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39
	Протяженность
 0,664 км
	Модернизация
	2027
	2027
	8 000,00
	0,00
	Итого:
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	

	14.
	Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123,124, 125
	Протяженность
1,082 км,  0,4 км,           1,08 км,  0,4 км.
	Модернизация
	2027
	2027
	8 000,00
	0,00
	Итого:
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	

	15.
	Модернизация тепловой сети от котельной «ГГХПК» до ТК1
	Протяженность 0,3 км
	Модернизация
	2027
	2027
	8 000,00
	0,00
	Итого:
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	

	16.
	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель
	Протяженность 
0,06 км,    0,774 км,  0,218 км.
	Модернизация
	2027
	2027
	16 000,00
	0,00
	Итого:
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	16 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	0,00
	

	17.
	Модернизация ВНС-109 и водоводов

	Протяженность 
4 494,50 м
	Модернизация
	01.04.2023 - 31.12.2025
	31.12.2025
	69 600,00
	0,00
	Итого:
	69 600,00
	29 600,00
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	69 600,00
	29 600,00
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию:
	Итого:
	258 783,26
	93 753,24
	47 118,60
	37 911,42
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники
	258 783,26
	93 753,24
	47 118,60
	37 911,42
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	



8.5. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.06. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023     год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Строительство участков тепловых сетей котельной «Рыболово» в г.о. Раменский в т.ч. ПИР
	(L=220 м)
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.03.2024-14.10.2024
	15.10.2024
	16 038,00
	0,00
	Итого:
	16 038,00
	0,00
	16 038,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12 557,75
	0,00
	12 557,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального 
округа
	3 480,25
	0,00
	3 480,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию
	Итого:
	16 038,00
	0,00
	16 038,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	12 557,75
	0,00
	12 557,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального 
 округа
	3 480,25
	0,00
	3 480,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




8.6. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального округа Московской области и реализуется в рамках мероприятия 02.08. подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»


	№ п/п
	Наименование объекта (имущества), адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта (или) характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта / завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства / до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023     год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1 
	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский с.Быково «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР) 
	Ду 150 мм
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2025
- 
14.10.2026
	14.10.2026
	172 700,11
	0,00
	Итого:
	172 700,11
	0,00
	0,00
	8 635,01
	164 065,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	135 224,18
	0,00
	0,00
	6 761,21
	128 462,97
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	37 475,93
	0,00
	0,00
	1 873,80
	35 602,13
	0,00
	0,00
	

	Всего по мероприятию
	Итого:
	172 700,11
	0,00
	0,00
	8 635,01
	164 065,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	135 224,18
	0,00
	0,00
	6 761,21
	128 462,97
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	37 475,93
	0,00
	0,00
	1 873,80
	35 602,13
	0,00
	0,00
	




8.7. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 
	№ п/п
	№ 
подпрограммы
	№ 
основного
мероприятия
	№ 
мероприятия
	Наименование 
результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	3
	01
	01
	Построены и реконструированы  объекты теплоснабжения муниципальной собственности
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	2.
	3
	01
	07
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных)  объектов теплоснабжения муниципальной собственности
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	3.
	3
	01
	26
	Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) объектов теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	4.
	3
	02
	01
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	Ед.
	
Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированных, модернизированных) сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Раменского муниципального округа.

	5.
	3
	02
	06
	Строительство участков
тепловых сетей котельной «Рыболово»
	метр
	Рассчитывается на основании данных о протяженности построенных участков
тепловых сетей котельной «Рыболово»

	6.
	3
	02
	08
	Строительство участков тепловых сетей в м.о. Раменский с.Быково «Усадьба Быково» 
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных участков тепловых сетей в м.о. Раменский с.Быково «Усадьба Быково».

	7.
	3
	05
	01
	Количество утвержденных схем теплоснабжения  муниципальных округов
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве утвержденных схем теплоснабжения

	8.
	3
	05
	02
	Построены и реконструированы объекты  коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности



8.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 01.01. 
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения  муниципальной собственности
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 244 591,36 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год –0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 73 377,36 тыс. руб.
2027 год – 171 214,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	
	Всего: 17 020,47 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год –0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 5 106,14 тыс. руб.
2027 год – 11 914,33 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Внебюджетные источники
	Инвестиционная программа АО «Раменская теплосеть»
	Всего: 453 202,56 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 63 965,36 тыс. руб.
2024 год – 101 000,00 тыс. руб.
2025 год – 112 000,00 тыс. руб.
2026 год – 88 118,60 тыс. руб.
2027 год – 88 118,60тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.07. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

	Всего: 106 850,92 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год - 28 337,20  тыс. руб.
2026 год – 78 513,72 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	
	Всего:  29 612,59 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год –  0,00 тыс. руб.
2025 год –  7 853,35 тыс. руб.
2026 год – 21 759,24 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.26. 
Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов для завершения строительства объектов теплоснабжения, а также корректировки проектно-сметной документации с последующим получением заключения государственной экспертизы
	Всего: 20 000,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год –  0,00 тыс. руб.
2025 год –  6 000,00 тыс. руб.
2026 год – 14 000,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.30.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	
Рассчитано на основании плановых расходов для завершения строительства объектов теплоснабжения, а также корректировки проектно-сметной документации с последующим получением заключения государственной экспертизы
	Всего: 20 462,74 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год –  0,00 тыс. руб.
2025 год –  20 462,74 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.01. 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	Внебюджетные источники
	Инвестиционные программы АО «Раменская теплосеть» и АО «Раменский водоканал»
	Всего: 258 783,26 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 93 753,24 тыс. руб.
2024 год – 47 118,60 тыс. руб.
2025 год – 37 911,42 тыс. руб.
2026 год – 40 000,00 тыс. руб.
2027 год – 40 000,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.06. 
Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	Средства бюджета 
Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 12 557,75 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год –0,00 тыс. руб.
2024 год – 12 557,75 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	
	Всего: 3 480,25 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год –0,00 тыс. руб.
2024 год – 3 480,25 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.08. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	Средства бюджета 
Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 135 224,18 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 6 761,21 тыс. руб.
2026 год – 128 462,97 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	
	Всего: 37 475,93 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год –0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 1 873,80 тыс. руб.
2026 год – 35 602,13 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 05.01. 
Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	Средства бюджета Раменского  муниципального  округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 8 560,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 3 960,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 4 600,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 05.02.
Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности
	Средства бюджета Раменского  муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 4 790,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 4 790,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.



9. Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Обращение с отходами»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 
 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 03. 
Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 03.01.
 Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление капитального строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



9.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы IV «Обращение с отходами» 

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	4
	03
	01
	Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО)
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве построенных (реконструированной) объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории Раменского муниципального округа.





10. Перечень мероприятий подпрограммы V
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	2023 год
	2024 год
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	Х

	1
	Основное 
мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.10. 
Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы 
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Муниципальные учреждения Раменского муниципального округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. 
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	19
	0
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.
	Мероприятие 01.11. 
Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений





	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Ресурсоснабжающие организации Раменского муниципального округа, МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники



	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027
год
	2028 год
	X
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Мероприятие 01.51. 
Выявление и постановка на учет с последующим признанием муниципальной собственности бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	Ресурсоснабжающие организации Раменского муниципального округа, МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	Выявленные и поставленные на учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов, ед.

	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	0
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-

	
-
	

	2.
	Основное 
мероприятие 02.
Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
	2023-2028
	Итого
	5 644,27
	5 644,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 644,27
	5 644,27
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники





	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01.
 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах




	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.

	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	302
	0
	302
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Мероприятие 02.02.  
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов


	2023-2028
	Итого
	5 644,27
	5 644,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 644,27
	5 644,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1759
	1759
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	Основное 
мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 03.01. 
Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"






	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управляющие компании
Раменского 
муниципального округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	Итого 2025 год
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	-
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	5 644,27
	5 644,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	X

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	5 644,27
	5 644,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	0,00
	






10.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного 
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	5
	01
	10
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Ед.
	Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:
Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
в отчетном периоде, единица;
Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;
Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица.

	2.
	5
	01
	11
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше
 (А, B, C, D)
	Ед.
	Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:
Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и  выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;
Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;
Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.


	3.
	5
	01
	51
	Выявленные и поставленные на учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов
	Ед.
	Общее количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов

	4.
	5
	02
	01
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов 
	Ед.
	Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:
Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;
Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица.



	5.
	5
	02
	02
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Ед.
	Общее количество установленных  автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов (нарастающим итогом)

	6.
	5
	03
	01
	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности
	Ед.
	КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:
КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;
КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;
КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.




10.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 02.02.  
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 5 644,27 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 5 644,27 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.




11. Перечень мероприятий подпрограммы VI
«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	2023 год
	2024 год
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 
 

	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01. 
Строительство и содержание  газопроводов в населенных пунктах
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02.
Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения
	2023-2028
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат не предусмотрен
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	
Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год

	2028 год



	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



12. Перечень мероприятий подпрограммы VII
«Обеспечивающая подпрограмма»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2028
	Итого
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.03.
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	2023-2028
	Итого
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского муниципального округа


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат не предусмотрен
	Х
	Х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	-
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	 -
	- 
	-
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х
 

	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	80,00
	0,00
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



12.1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 01.03.
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	Средства бюджета 
Раменского муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 80,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 80,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.



















13. Перечень мероприятий подпрограммы VIII
«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 
 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 01. 
Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	2023-2028
	Итого
	172 728,84
	44 850,95
	11 151,89
	16 500,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	146 902,00
	30 176,00
	0,00
	16 500,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского муниципального округа
	25 826,84
	14 674,95
	11 151,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01. 02. 
Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ
	2023-2028
	Итого
	30 176,00
	30 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Раменского городского округа (2023 г.)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	30 176,00
	30 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	            Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии (в 2023 году на сумму не менее 30 176 000,00 рублей) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно – коммунального хозяйства, в размере не менее 
суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов, руб.
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	30 176,00
	30 176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 01. 04. 
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры
	2023-2028
	Итого
	25 826,84
	14 674,95
	11 151,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджетов Раменского  муниципального округа
	25 826,84
	14 674,95
	11 151,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. 

	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	
Мероприятие 01.18.
Возмещение затрат, связанных с 
получением комплексных экологических разрешений
	2025-2028
	Итого

	16 500,00
	0,00
	0,00
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Раменского муниципального округа

МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского муниципального округа»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	16 500,00
	0,00
	0,00
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед.

	Х
	

Х


	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	              Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Мероприятие 01.19
Приобретение специализированной техники для аварийных бригад


	2025-2028
	Итого

	100 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Содержание и благоустройство»

	
	
	
	Средства
бюджета
Московской
области

	100 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед





	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2.
	Основное мероприятие 02. 
Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	2023-2024
	Итого
	1 053,00
	1 053,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	Контрольное управление администрации Раменского  муниципального  округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 053,00
	1 053,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	Мероприятие 02.05.
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом
	2023-2024
	Итого
	1 053,00
	1 053,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	Контрольное управление администрации Раменского  муниципального  округа

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 053,00
	1 053,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	 Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в 
ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %
	Х
	Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	в том числе: 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
Итого по подпрограмме:
	Итого
	173 781,84
	45 903,95
	11 151,89
	16 500,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	Х

	
	Средства бюджета Московской области
	147 955,00
	31 229,00
	0,00
	16 500,00
	100 226,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Раменского  муниципального округа
	25 826,84
	14 674,95
	11 151,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




13.1. Методика определения значений результатов выполнения мероприятий
подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного 
мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	8
	01
	02
	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных об оказанной финансовой поддержке муниципалитету с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства в Раменском муниципальном округе

	2.
	8
	01
	02
	Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии (в 2023 году на сумму не менее 30 176 000,00 рублей) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно – коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов
	Руб.
	Рассчитывается на основании данных о погашении просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии в Раменском муниципальном округе

	3.
	8
	01
	04
	Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры

	4.
	8
	01
	18
	Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве ресурсоснабжающих организации, получивших комплексное экологическое разрешение

	5.
	8
	01
	19
	Приобретена специализированная техника для аварийных бригад
	Ед.
	Рассчитывается на основании данных о количестве приобретенной специализированной техники для аварийных бригад

	6.
	8
	02
	05
	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом
	%
	Рассчитывается на основании данных о количестве профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом



13.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие 01.02. 
Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 30 176,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 30 176,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.04. 
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры
	Средства бюджета Раменского муниципального округа
	Рассчитано на основании плановых расходов, исходя из необходимости задач на предстоящий период
	Всего: 25 826,84 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 14 674,95 тыс. руб.
2024 год – 11 151,89 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.18.
Возмещение затрат, связанных с 
получением комплексных экологических разрешений
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2028годы
	Всего: 16 500,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 16 500,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 01.19
Приобретение специализированной техники для аварийных бригад

	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 100 226,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 100 226,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Мероприятие 02.05.
Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом
	Средства бюджета Московской области
	Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы
	Всего: 1 053,00 тыс. руб., в т.ч.:
2023 год – 1 053,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.
2025 год – 0,00 тыс. руб.
2026 год – 0,00 тыс. руб.
2027 год – 0,00 тыс. руб.
2028 год – 0,00 тыс. руб.
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