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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	27.04.2026        
	
	           №  1476       



Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства                и социальной сферы Раменского муниципального округа Московской области к отопительному периоду 2026-2027гг.
          В соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 19.03.2026 № 158-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов» и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Раменского муниципального округа                           к отопительному периоду 2026-2027гг., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства               и социальной сферы Раменского муниципального округа Московской области к отопительному периоду 2026-2027гг. согласно приложению                    №1 к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным за получение паспортов готовности                    к отопительному периоду 2026-2027гг. и проведение подготовительных мероприятий директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и содержание муниципального имущества Раменского муниципального округа» Болотова Р.В.
3. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуникационных технологий администрации Раменского муниципального округа (Белкина С.В.) разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы Раменского муниципального округа Ефремова С.А.
Глава Раменского муниципального округа                                    Э.В. Малышев                                                  
Приложение № 1

                                                                        к Постановлению администрации

                                                                      Раменского муниципального округа

Московской области

                                                                       от ______________ № ___________

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Раменского муниципального округа Московской области к отопительному периоду 2026-2027гг.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные лица
	Сроки исполнения

	1. 
	Сформировать постоянно действующий штаб по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы независимо от их форм собственности к отопительному периоду 2026-2027 годов и прохождению отопительного периода (далее - штаб), в том числе:

- определить ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы к отопительному периоду 2026-2027 годов;

- определить ответственных должностных лиц за организацию мероприятий по устранению возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде;

- предусмотреть включение в состав штаба представителя Министерства энергетики Московской области;

- определить регламент взаимодействия штаба с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 2026-2027 годов (далее - регламент);

- предусмотреть в регламенте процедуру принятия решения о выполнении мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей;

- установить персональную ответственность должностных лиц местного самоуправления за неполучение паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и аварийные ситуации, связанные с недостатками проведения подготовительных мероприятий.
	С. А. Ефремов
	15.05.2026

	2. 
	Утвердить в установленный срок в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальных образованиях (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, согласованный с Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Главным Управлением МЧС России по Московской области.
	С. А. Ефремов
	30.05.2026

	3. 
	Провести проверки технического состояния объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы, по результатам проверок представить в Министерство энергетики Московской области утвержденные планы подготовки муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 годов.
	С. А. Ефремов
А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	30.04.2026

	4. 
	Представить в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области утвержденные планы-графики готовности многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 годов.
	С. А. Ефремов
	30.04.2026

	5. 
	Образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) с участием представителей Министерства энергетики Московской области и государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба».
	А.Н. Боборыкин
	30.04.2026

	6. 
	Образовать комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов, разработать и утвердить программы проведения оценки обеспечения готовности. Включить в состав комиссий по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов представителей Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и единой теплоснабжающей организации, в состав комиссий по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2027-2027 годов представителей единых теплоснабжающих организаций и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
	С. А. Ефремов
	01.06.2026

	7. 
	Начиная с даты завершения отопительного периода 2026-2027 годов и до 1 сентября 2026 года обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.
	А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	01.09.2026

	8. 
	Обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории муниципальных образований Московской области, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период 2026-2027 годов. Информацию о выполнении данных мероприятий представить в Министерство энергетики Московской области.
	С. А. Ефремов,

А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	01.09.2026

	9. 
	Провести оценку обеспечения готовности жилищного фонда, объектов соцсферы и других потребителей тепловой энергии с выдачей паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027  годов.
	С. А. Ефремов
	15.09.2026

	10. 
	Обеспечить готовность объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы к отопительному периоду 2026-2027 годов и до 15 сентября 2026 года представить данную информацию в Министерство энергетики Московской области.
	С. А. Ефремов,

А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО, УК, руководители объектов социальной сферы
	10.09.2026

	11. 
	Обеспечить создание нормативных запасов жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива для котельных, а также необходимых запасов на пунктах обеспечения населения топливными ресурсами.
	С. А. Ефремов,

А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	15.09.2026

	12. 
	Обеспечить заполнение систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной водой, с постановкой под рабочее давление и включением циркуляции от теплоисточников, без подогрева теплоносителя.
	С. А. Ефремов,

А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	15.09.2026

	13. 
	Начиная с 15 сентября 2026 года и до начала отопительного периода 2026-2027 годов обеспечить проведение пробных топок, в том числе на резервных видах топлива.
	А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	с 15.09.2026

	14. 
	Обеспечить проведение практических занятий и противоаварийных тренировок в теплоснабжающих организациях, во взаимодействии с другими ресурсоснабжающими организациями, в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии в возможных случаях полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям и представить результаты в Министерство энергетики Московской области.
	А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	15.09.2026

	15. 
	Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения.
	С. А. Ефремов,

А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	до начала отопительного периода 2026-2027 годов

	16. 
	Обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения и ликвидации задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы в целях сокращения сроков запуска тепла на объекты ЖКХ и соцсферы до 7 суток с началом отопительного периода 2026-2027 годов.
	А.Н. Боборыкин,

руководители ведомственных РСО
	до начала отопительного периода 2026-2027 годов

	17. 
	Провести оценку обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций с выдачей паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов. Обеспечить проведение выездных осмотров и проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов котельных с износом оборудования более 60%, с выслужившим нормативный эксплуатационный ресурс оборудованием, а также котельных, имеющих факты аварийных отключений теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
	С. А. Ефремов
	30.09.2026

	18. 
	В период с 1 июня по 1 ноября 2026 года ежемесячно представлять в Министерство энергетики Московской области обобщенные статистические данные по муниципальному образованию Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
	С. А. Ефремов
	01.11.2026

	19. 
	Обеспечить взаимодействие с Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований Московской области к отопительному периоду 2026-2027 годов и получения паспортов обеспечения готовности.
	С. А. Ефремов
	30.09.2026


