Приложение

к постановлению администрации

Раменского муниципального округа

Московской области                                                                                                                                           от ___________ № __________

РЕГЛАМЕНТ

Организации мероприятий на открывающихся после благоустройства парковых и лесопарковых территориях Раменского муниципального округа Московской области

- Настоящий Регламент разработан в целях формирования единого стандарта организации церемоний открытия на парковых и лесопарковых территориях Раменского муниципального округа Московской области после благоустройства.

- К благоустроенным территориям в соответствии с настоящим Регламентом относятся парковые территории (парки культуры и отдыха) и лесопарковые территории (далее – Парк).

- Общее руководство по подготовке и проведению церемонии открытия Парка после благоустройства осуществляется соответствующей рабочей группой (далее – рабочая группа), состав и положение о которой утверждается администрацией Раменского муниципального округа Московской области по согласованию с Министерством культуры и туризма Московской области, Министерством физической культуры и спорта Московской области, Министерством благоустройства Московской области.

- Рабочая группа формируется из уполномоченных представителей Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства благоустройства Московской области, администрации Раменского муниципального округа Московской области. Состав рабочей группы должен составлять не менее 5 человек.

- Обеспечение работы рабочей группы, а также организационное 
и финансовое обеспечение подготовки церемоний открытия Парка после благоустройства осуществляется соответствующими структурными подразделениями администрации Раменского муниципального округа Московской области.

- В задачи рабочей группы входит:

подготовка и проведение церемоний открытия Парка после благоустройства,
в том числе с учетом положений стандартов, указанных в пункте 7 настоящего Регламента;

привлечение инвесторов к организации и проведению церемоний открытия Парка после благоустройства, а также к организации и проведению культурных и спортивных мероприятий на открывающихся после благоустройства Парка;

утверждение положений по организации и проведению церемоний открытия Парка после благоустройства.

- Стандарт по организации открытия благоустроенных Парков приведен 
в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

Приложение 1

к Регламенту

Организации мероприятий
на открывающихся после благоустройства парковых
и лесопарковых территориях Раменского муниципального округа Московской области

СТАНДАРТ

По организации открытия благоустроенных парков культуры и отдыха
и лесопарковых территорий

| Наименование мероприятия/площадки | Описание | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Установка стендов «Было/Стало» за две недели До открытия Парка | Установка на территории Парка информационного стенда с фотографиями, каким был Парк до благоустройства и стал после, а также с размещенным QR-кодом для перехода на справочные материалы об истории создания Парка. | В зависимости от площадки Парка от 1 до 5 |
| Оформление территории | Обеспечить оформление основных элементов благоустройства (детские и спортивные площадки, сцены, объекты предпринимательской деятельности и др.) в соответствии с актуальным сезонным брендбуком и брендбуком «Парки Подмосковья». Установка флагштоков и информационных стендов с правилами поведения строго по стандартам брендбука «Парки Подмосковья». Размещение навигационных стендов, оснащенных QR-кодами для быстрого перехода: на страницу Парка на платформе «МОё Подмосковье», в официальный канал Парка в мессенджере MAX, на форму опроса об уровне удовлетворенности граждан работой Парка. Обязательное размещение логотипа «Парки Подмосковья» и локального логотипа (названия) Парка на следующих носителях: афиши и маркетинговые материалы, баннеры для оформления территории, сцен и фотозон, праздничная символика и сувенирная продукция. | В зависимости от количества основных элементов благоустройства от 1 до 5 |
| Установка и работа информационных точек на каждой входной группе Парка в день открытия | Информирование посетителей о локациях Парка. Раздача сувенирной и праздничной продукции. Организация сбора предложений по развитию Парка. При отсутствии общественного совета на открывающейся территории организация сбора анкет желающих вступить в общественный совет. Регистрация на активности в день мероприятия. | В зависимости от площадки Парка от 1 до 5 |
| Установка и работа фотозоны для посетителей в день открытия | Фотозона предполагает фотографирование со слоганами Парка/дирекции парков, получение информации об аккаунтах в социальных сетях Парка. | В зависимости от площадки Парка от 1 до 5 |
| Работа инфраструктуры Парка в день открытия | Обеспечение работы всех объектов и локаций Парка с презентацией услуг. Организация работы культурных и спортивных площадок на территории Парка, отражающих регулярное расписание активностей (в формате мастер-классов, лектория, показательных выступлений). | В зависимости от территории Парка |
| Организация дополнительных точек торговли и сервисов | Предусмотреть организацию дополнительных точек торговли и сервисов для обеспечения потребностей посетителей. | В зависимости от ожидаемого количества посетителей |
| Пресс-завтрак в день открытия | Организация на площадке Парка презентации плана развития и календарного плана мероприятий Парка для представителей общественных организаций, членов общественного совета и СМИ при участии Главы/заместителя главы, представителей рабочей группы, директора Парка. | Участие не менее 15 представителей общественных организаций |
| Культурная программа мероприятия |  |  |
| Программа открытия | Разработка культурной и спортивной программы открытия на основных площадках Парка (главная входная группа, сцена, детская площадка, спортивная площадка, главная аллея)с распределением времени мероприятия и возможностью перемещения посетителей между площадками. Исключение проведения мероприятия только на сцене Парка. | Не менее 5 часов |
| Концертная программа | Организация праздничной концертной программы с участием профессиональных артистов (эстрадных вокалистов, инструментальных коллективов, хореографических ансамблей) с чередованием жанров и интересов разновозрастной аудитории. Обеспечение работы профессиональных ведущих. | Не менее 3 часов |
| Детская программа | Организация игровой программы с участием ростовых кукол и аниматоров, дополнительных активностей (аквагрим, научные и развлекательные шоу). | Не менее 2 часов |
| Организация спортивной программы | Организация открытых тренировок с участием профессиональных инструкторов, показательных выступлений и мини турниров с учетом спортивных площадок Парка по видам спорта. | Не менее 2 часов |
| Организация экскурсий по территории Парка | Организация экскурсий по территории Парка для всех желающих с обозначением ключевых подходов, примененных при благоустройстве, новых локаций, их специфики, исторических фактов о территории. | Не менее 2 экскурсий в день открытия Парка |
| Организация праздничной акции в честь открытия Парка | Организация раздачи подарков (например, шары для детей, мороженое, сувенирная продукция или бесплатная работа аттракционов, прокатов). | Не менее 100 товаров |
| Информационное освещение в СМИ |  |  |
| Публикация в СМИ пресс- и пост-релизов | Публикация в СМИ пресс- и пост-релизов, анонсирующих об открытии Парка, программе открытия и итогах проведения мероприятия. | Не менее 2 пресс- и пост-релизов |
| Создание социальных сетей и сайта Парка с последующим ведением на постоянной основе | Создание каналов в социальных сетях (ВКонтакте, МАХ и телеграм), а также сайта Парка, отвечающего основным требованиям (дизайн, логотип, версия для слабовидящих, размещение документации, сведений об организации, описания, формы обратной связи). Ведение социальных площадок на регулярной основе (наполнение качественным текстовым и визуальным контентом, анонсированием общеобластных, системных и уникальных мероприятий). | Заблаговременно до открытия Парка, далее на постоянной основе |
| Публикация информации об открытии территории в социальных сетях | Публикация информации об открытии территории в социальных сетях с использованием афиши и текстового описания. | Не менее 3 постов |
| Рассылка приглашения для СМИ на пресс-завтрак | Рассылка приглашения для СМИ на пресс-завтрак, включающая описание инфоповода, программу мероприятия, ФИО спикера для интервью и контакты для связи. | Не позднее, чем за неделю до открытия |